TERMO DE REFERÊNCIA

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

REFERÊNCIA DELIBERATIVA CBH-AT Nº 188, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

49

49

AGOSTO

2025

Sumário

1	Apresentação institucional do proponente	3

2	Diagnóstico e justificativas	4

3	Objetivos	18

3.1	Objetivo Geral	18

3.2	Objetivos Específicos	18

4	ÁREA DE ESTUDO	19

4.1	Bacia do Rio Cotia	22

5	População atendida	23

6	METODOLOGIA	23

6.1	Recursos Humanos	23

6.2	Atividade 1 - Plano de Trabalho Consolidado	23

6.3	Atividade 2 - Mecanismos de Participação Pública	24

6.4	Atividade 3 - Coleta, análise e seleção de dados e informações secundárias e Preparação das Bases Cartográficas	26

6.5	Atividade 4 - Inspeção de campo	28

6.6	Atividade 5 - Cadastro do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais	28

6.7	Atividade 6 - Formulação de Cenários	29

6.8	Atividade 7 - Definição de diretrizes urbanísticas	31

6.9	Atividade 8 - Modelagem hidrológica e hidráulica	31

6.10	Atividade 9 - Anteprojetos das medidas estruturais de controle	33

6.11	Atividade 10 - Proposições de medidas de controle não-estruturais	34

6.12	Atividade 11 - Complementação da Estimativa de custos das alternativas e análise multicritérios	35

6.13	Atividade 12 - Elaboração do programa municipal de manejo de águas pluviais	36

6.14	Atividade 13 - Elaboração do manual de drenagem urbana	38

6.15	Atividade 14 – Plataforma de Gestão de Drenagem.	38

6.16	Ferramentas e funcionalidades básicas da solução tecnológica	40

6.16.1	Ferramentas e Funcionalidades gerais	40

6.16.2	Ferramentas e Funcionalidades da Solução em ambiente corporativo	41

6.16.3	Ferramentas e Funcionalidades de edições cartográficas (desktop)	43

6.16.4	Ferramentas e Funcionalidades do Módulo Drenagem Urbana - PDDU	43

6.16.5	Ferramentas e Funcionalidades na Gestão de Usuário	44

6.16.6	Ferramentas e Funcionalidades Ambiente Público (Acesso Cidadão)	45

7	Parceria	47

8	Equipe técnica	48

9	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (OPERACIONAL E PROFISSIONAL)	49

10	METAS, AÇÕES E INDICADORES	53

11	Produtos e Resultados esperados	56

12	Estratégias de sustentabilidade	57

13	ReFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

Apresentação institucional do proponente

Carapicuíba foi uma das doze aldeias fundadas pelo Pe. José de Anchieta por volta de 1580 e pertenceu ao município de Cotia desde 1856. Em 26 de março de 1965, foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964. Atualmente, o município é constituído de três distritos: Carapicuíba, Aldeia de Carapicuíba e Vila Dirce.

O município situa-se na Região Metropolitana de São Paulo, a 21 km a oeste do centro da capital do Estado, e possui área territorial de 34,546 km², totalmente urbanizada. Pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 6 - Bacia do Alto Tietê, Sub-Bacia Pinheiros-Pirapora.

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba está localizada na Rua Joaquim das Neves, 211, Bairro Vila Caldas, Carapicuíba/SP. Está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob inscrição nº 44.892.693/0001-40 desde 05/02/1969. Seu atual Prefeito Municipal é José Roberto e a Secretária atual da Secretaria é Fabiana Fernanda Marques.

A Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação é responsável pela Regularização Fundiária, Gestão do Saneamento Básico (de três componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas), Geoprocessamento Espacial, Projetos Especiais, Provimento Habitacional e Controle de Invasões. Para conseguir executar todas as demandas supracitadas a Secretaria conta com 80 (oitenta) funcionários.

A fim de justificar a capacidade de desempenho no desenvolvimento do Plano Diretor Municipal de Drenagem, ressalta-se que o município desenvolveu, por meio de contratação, alguns planos que embasaram o planejamento dos serviços públicos, tais como, o Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Local de Habitação de Interesse Social e o Plano Municipal de Redução de Riscos. Portanto, a partir dos trabalhos supracitados é possível estabelecer a capacidade do município em gerenciar demandas de planos de gestão, ou seja, demandas similares.

- Elaboração do Plano de Saneamento em conjunto com outras secretarias municipais (2018);

- Canalização do Córrego Fronteiriço (Los Angeles) com repasse de recursos do Governo Estadual, através do contrato 142/22 (em execução);

- Canalização do Córrego Cana Verde (Cadaval) – Trecho 3 com repasse de recursos do Governo Estadual - FEHIDRO, Empreendimento 2019-AT_756, através do contrato 055/20 (em execução);

- Canalização do Córrego do Chicão com repasse de recursos do Governo Estadual - FUMEFI, através do contrato 22/24 (em execução);

- Implantação de drenagem e construção de viário da Avenida Pirarucu, com repasse de recursos do Governo Estadual – FUMEFI, através do contrato 30/24 (em execução).

Diagnóstico e justificativas

O presente Termo de Referência para o empreendimento "Elaboração de Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Município de Carapicuíba" foi elaborado pela Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, a fim de candidatar-se ao financiamento de empreendimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, em atendimento à Deliberação CBH-AT n° 188 de 26 de setembro de 2024, que aprova os critérios para análise e hierarquização de empreendimentos para financiamento com recursos do FEHIDRO, hoje a cidade conta somente com o plano de saneamento de 2018 e o plano municipal de redução de risco de 2013, que não contribuem muito para o planejamento do sistema de drenagem da cidade que é rica em cursos d’água, mas que devido ao adensamento desordenado e a ocupação irregular na grande maioria de suas APPs, enfrenta vários problemas no planejamento do seu sistema de drenagem, além da quantidade de canalizações sem um prévio planejamento, realizadas no passado, em sua maioria canalizações fechadas.

Conforme exposto na deliberação, o empreendimento proposto se enquadra no Programa de Duração Continuada – PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH, SUBPDC 1.2 Planejamento e gestão de recursos hídricos, tendo como descrição aprovada: Elaboração de Planos Diretores Municipais para manejo de águas pluviais, em consonância com as diretrizes metropolitanas do PDMAT 3, com devido cadastramento e georreferenciamento da rede de macro e microdrenagem.

No PDMAT 3, por meio do Relatório nº 10: PNE - Plano de Ações Não Estruturais, é apresentado no Quadro 8.04 as recomendações prioritárias de planejamento quanto à complementação nas legislações municipais, e para o Município de Carapicuíba, uma das prioridades recomendadas é a adoção de um Plano Municipal de Drenagem, conforme mostra a Figura 1, extraída do relatório supracitado.

Figura 1 - Recomendações (prioridades de planejamento) quanto à complementação nas legislações municipais. Fonte: DAEE, 2013.

No Relatório Final – Volume II – Prognóstico do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, emitido em 12 de janeiro de 2019, constam as Matrizes de Áreas Críticas e Prioridades de Intervenção da BAT para três principais temas críticos: Socioeconômica e Uso e Ocupação do Solo, Balanço Hídrico: Demanda versus Disponibilidade e Qualidade da Água e Controle de Fontes Poluidoras. Tais matrizes foram resumidas, gerando a tabela da Figura 2 com dados relacionados apenas à Sub-bacia Pinheiros - Pirapora, onde está inserido o Município de Carapicuíba.

Figura 2 - Matriz de Áreas Críticas e Prioridade de Intervenção na BAT - Sub Bacia Pinheiros-Pirapora. Fonte: FABHAT, 2019.

De acordo com a Figura 2, observa-se que as variáveis críticas para a Sub-Bacia Pinheiros-Pirapora são: Controle de Inundações, Gestão de Demandas de consumo, Qualidade de Águas Superficiais e Controle de Fontes Poluidoras para Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos. O empreendimento proposto consiste na etapa inicial de planejamento para viabilizar o controle de inundações e estabelecer diretrizes para o manejo adequado da drenagem de águas pluviais do município, visto que atualmente o município carece de um sistema de drenagem urbana eficiente, bem como de um planejamento e direcionamento para viabilizá-lo de forma eficaz.

A fim de contextualizar a problemática em questão, expõe-se a seguir a situação encontrada no município. A cidade de Carapicuíba apresentou franco crescimento urbano desde sua fundação, especialmente após a década de 1980, quando a Região Metropolitana como um todo foi alvo da implantação de uma série de conjuntos habitacionais; nesse período ocorreu um aumento significativo de sua mancha urbana.

Essa expansão rápida e descontrolada gerou uma série de consequências, como o avanço da área urbanizada sobre a vegetação remanescente, a ausência de áreas permeáveis e a ocupação de áreas desprovidas de infraestrutura básica – como coleta de resíduos, esgotamento sanitário e drenagem.

O intenso adensamento urbano, principalmente em áreas de preservação permanente de cursos d’água, a contribuição de montante, a expansão irregular da periferia, tem produzido impactos significativos na infraestrutura de recursos hídricos, na forma de aumento da frequência e magnitude das inundações e consequentemente a degradação ambiental.

Em Carapicuíba, muito em decorrência do posicionamento do território em relação à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, o planejamento, a elaboração de projetos, bem como a execução de obras em macro e micro drenagem das áreas urbanas, assumem alto grau de complexidade, dificultados ainda mais pela falta sistemática de recursos e escassez de mão de obra qualificada em todos os níveis (planejamento, regulação e fiscalização, prestação de serviços e controle social), para implantação de um sistema de macro e micro drenagem capazes de evitar a perda de bens e vidas humanas. Tal situação reflete diretamente na população do município, visto que esta está constantemente exposta aos riscos oriundos da somatória dos eventos geodinâmicos, do sistema deficitário de drenagem e manejo de águas pluviais e da falta de um planejamento territorial adequado. No que tange à quantificação de tais situações de risco, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM disponibilizou um levantamento das áreas de risco alto (R3) a muito alto (R4) de ocorrência de inundação, mostrando que aproximadamente 1.575 imóveis e 6.300 pessoas encontram-se sobre risco R3 e R4.

Além desse levantamento, o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR (2014) é o estudo mais completo com abordagem das áreas de risco e da drenagem urbana no município. Este plano mapeou 28 áreas que precisam de intervenções devido à ineficiência do sistema de drenagem ou pela sua ausência, recomendando que 1.624 famílias sejam removidas de tais áreas e que 2.364 sejam monitoradas.

Em adição, no final do ano de 2020, o Instituto Geológico (IG) disponibilizou um novo levantamento constando 19 setores de risco no município de Carapicuíba, sendo que 13 estão diretamente ligados à ineficiência do sistema de drenagem, causando inundações, e 6 à urbanização em áreas com riscos de escorregamentos. Entretanto, foram cadastrados mais de 180 Eventos Geodinâmicos Hidrológicos e 84 Eventos Geodinâmicos Geológicos no município de Carapicuíba entre os anos de 1993 e 2018.

Ainda, no Relatório Técnico disponibilizado pelo IG: Mapeamento de Riscos de Movimentos de Massa e Inundações do Município de Carapicuíba (SÃO PAULO, 2020), sobre os setores de risco, são estabelecidas algumas recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, e dentre as medidas não estruturais, consta a implantação de instrumentos legais municipais que auxiliam na adequação da ocupação e no ordenamento territorial, tal como fazem os Planos de Macrodrenagem.

Além das situações de risco, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, grande parte das Áreas de Preservação Permanente – APP do município estão ocupadas de forma irregular. Tais ocupações estão diretamente ligadas à redução dos recursos hídricos, seja no aspecto quantitativo, com a destruição da vegetação e das nascentes, seja no qualitativo, com a degradação da qualidade dos corpos d'água e da qualidade ambiental devido à descarga de poluentes e sua pressão sobre os corpos hídricos.

Portanto, a fim de obter soluções de planejamento em drenagem urbana que evitem e/ou mitiguem o aumento das inundações e os impactos sobre a qualidade da água é imprescindível estudar as bacias hidrográficas em que o Município de Carapicuíba se encontra ou sofre significativa influência, e para tanto, se faz necessário que tais estudos sejam consolidados por meio da elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana.

De acordo com Tucci (2003), o Plano Diretor de Drenagem Urbana contribui para a implementação de medidas sustentáveis na cidade no que tange à drenagem urbana, e seus principais princípios são:

"(a) os novos desenvolvimentos não podem aumentar a vazão máxima de jusante;

(b) o planejamento e controle dos impactos existentes devem ser elaborados considerando a bacia como um todo;

(c) o horizonte de planejamento deve ser integrado ao Plano Diretor da cidade;

(d) o controle dos efluentes deve ser avaliado de forma integrada com o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos.

Outro fator que resulta em uma diminuição de áreas livres no município é devido a sua densa rede hidrográfica (Figura 3), característica de localidades próximas às cabeceiras de bacias hidrográficas. Os rios desempenham importante papel na cidade, sendo que seus limites administrativos são definidos por quatro rios: Tietê, ao norte, fazendo a divisa com Barueri; Cotia, ao oeste, divisa com Jandira e Barueri; Ribeirão Carapicuíba, a Leste, divisa com Osasco; e Ribeirão Moinho Velho, divisa com Cotia.

Além destes é importante mencionar o Córrego Cadaval, que percorre unicamente a cidade de Carapicuíba e possui mais de 5 quilômetros de extensão, que hoje se encontra todo canalizado, atrelado a isso a grande ocupação de áreas de preservação permanente e a grande área impermeabilizada do solo, configuram um enorme desafio para o sistema de drenagem da cidade que carece de um plano de drenagem.

Figura 3 - Rede Hidrográfica de Carapicuíba. Fonte: Google Earth (2021) e DATAGEO (2021).

As principais bacias do município são as do Ribeirão Carapicuíba e a do Rio Cotia como mostra a figura 5, no entanto, devido à rica malha hídrica, há diversas sub-bacias, que por existir em quantidade elevada, devem ser estudadas caso a caso, para dar embasamento nos projetos futuros, fornecendo dados específicos, tal como mostra as Figuras 6.

Figura 5 - Mapa das principais Sub-bacias do Rio Cotia e do Ribeirão Carapicuíba inseridas no Município de Carapicuíba.

Figura 6 - Mapa das Sub-bacias de Carapicuíba.

No que tange à caracterização dos sistemas de macro e microdrenagem do município, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba não dispõe de cadastro dos dispositivos de drenagem. De acordo com análises de imagens áreas históricas, alguns cursos d'água foram canalizados no passado, e alguns destes funcionam como sistemas de macrodrenagem. A extensão dos cursos d'água naturais perenes em áreas urbanas no município é de aproximadamente 65,68 km, e destes, 4 km estão canalizados abertos e 30,64 km estão canalizados fechados, conforme análise de imagens aéreas.

Já com relação aos sistemas de microdrenagem, não é possível estimá-los por imagens aéreas, logo estes foram estimados de acordo com o comprimento dos logradouros. Para tanto, o município dispõe de 612,55 km de vias públicas urbanas, sendo que a extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou semelhante) é de 593,50 km. Partindo do pressuposto de que a cada 80 metros de vias existam bocas de lobo em ambos os lados das ruas e que exista a metade da quantidade de poços de visita, estima-se um total de aproximadamente 15.314 bocas de lobo e 7.657 poços de visita, no entanto, tais valores podem estar superestimados, considerando que existem vias pavimentadas e com sistemas de drenagem ausentes. A Figura  apresenta a localização dos logradouros no município (linhas verdes).

Figura 7 - Logradouros no município de Carapicuíba. Fonte: Geopixel Cidades, 2021.

Com relação à qualidade dos recursos hídricos do município, pode se observar na Figura que a maioria deles se enquadra na Classe 4, que de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, representa a meta final de qualidade mais baixa a ser alcançada, ou seja, os corpos d'água estão classificados com a pior qualidade da água possível, podendo ser utilizada apenas para navegação ou harmonia paisagística.

Figura 8 - Malha Hídrica no Município de Carapicuíba e seu respectivo enquadramento. Fonte: DataGEO, 2021.

De acordo com o Manual de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do Distrito Federal (ADASA; UNESCO, 2018), a rede de coleta e transporte de águas pluviais urbanas pode contaminar o solo e os aquíferos devido à vazamentos pontuais ou dispersos, sendo uma das principais condições de contaminação dos aquíferos urbanos. Ainda, de acordo com o manual supracitado:

"O escoamento superficial transporta a carga difusa originária na lavagem da atmosfera e das superfícies por onde transitam. Nas galerias subterrâneas e canais, as águas pluviais recebem ainda a carga de esgotos não coletados e as remanescentes dos esgotos tratados. No início das chuvas, a concentração de poluentes confere às águas pluviais características próximas aos dos esgotos in natura."

Considerando a carga poluidora que pode estar nas águas pluviais urbanas, é de suma importância estudar e entender a hidrogeologia local. De acordo com o mapa de Hidrogeologia constante no Sumário Executivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FEHIDRO; FUSP, 2009), as características hidrogeológicas do Município de Carapicuíba são predominantemente compostas por associação de rochas metassedimentares que incluem quartzitos (PCq), micaxistos (PCx), anfibolitos (PCa) e filitos e xistos subordinados (PCf) - Aquífero livre, melhores vazões associadas a falhas e fraturas nas rochas, média a baixa produtividade; porém há ocorrências, ao norte do município, de depósitos sedimentares aluviais, predominando areno-argilosos (Qa) e depósitos de sistema de leques aluviais à planície fluvial entrelaçada, predomínio de lamitos arenosos e argilosos (Orl) e depósitos de sistema de leques aluviais, predomínio de lamitos seixosos (Orf) -Aquífero livre a semiconfinado, extensão local e média a baixa produtividade. A Figura 9 mostra o Mapa de Hidrogeologia da Bacia do Alto Tietê.

Figura 9 - Mapa da Hidrogeologia da Bacia do Alto Tietê. Fonte: Sumário Executivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FEHIDRO;FUSP, 2009).

A partir das características hidrogeológicas, foi elaborado o mapa de vulnerabilidade, o qual consta também no Sumário Executivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FEHIDRO; FUSP, 2009), este mostra que Carapicuíba apresentou predominantemente média a baixa vulnerabilidade à poluição de aquíferos, porém na região norte, há a predominância de alta vulnerabilidade à poluição de aquíferos.

Considerando a lista de áreas contaminadas localizadas no município de Carapicuíba, disponibilizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, é possível observar que mais de 45% das áreas contaminadas cadastradas encontram-se na região de alta vulnerabilidade à poluição de aquíferos. De acordo com tal cadastro da CETESB, são 12 áreas contaminadas, sendo 10 com atividade principal caracterizada por "posto de combustível", 2 "indústria" e 1 "resíduos. A Figura 10 apresenta o mapa Áreas Contaminadas e Vulnerabilidade do Aquífero e a Figura 11 apresenta a localização dessas áreas contaminadas no município de Carapicuíba.

Conhecendo a área de estudo e suas características no que tange à sua drenagem, principalmente a rica rede hidrográfica, e sua hidrogeologia, com ocorrência de aquíferos livres e áreas de alta vulnerabilidade à poluição de aquíferos, é possível identificar que o Plano Diretor de Drenagem Urbana possibilitará a criação de mecanismos de gestão da infraestrutura urbana adequados, concernente ao escoamento das águas pluviais e dos córregos e rios do município, bem como se atentando às soluções que mitiguem ou reduzam a carga poluidora que chega a esses recursos.

Figura 10 - Mapa de Áreas Contaminadas e Vulnerabilidade do Aquífero. Fonte: Sumário Executivo do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FEHIDRO;FUSP, 2009).

Figura 11 - Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Município de Carapicuíba. Fonte: Datageo, 2021.

Em conclusão, o objeto do presente termo se faz necessário para o planejamento de ações que tragam resultados positivo para a cidade e para os munícipes, visto que não há hoje um cadastro do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, tendo em vista que no passado mais da metade dos cursos de d’água foram canalizados sem planejamento, como citado anteriormente, em sua grande maioria canalizados fechados 30,64 km e 4 km abertos de um total de 65,68 km, trazendo assim impactos a jusante, drenagem ineficiente em alguns casos, etc. Estamos em busca de realizar as obras necessárias para o combate a desastres causados por enchentes, mas agora de uma maneira mais sustentável, com planejamento, obedecendo as orientações do PDMAT 3, atendendo a vazão de restrição, porém encontramos muitos desafios pelas atuais características da cidade.

Fazem-se necessários os estudos em questão para o melhor entendimento de cada situação de risco dentro da realidade atual da cidade, que vem enfrentando problemas em seu sistema de drenagem, que acarretam em destruição e mortes por falta de um estudo aprofundado da situação da drenagem na cidade e quais atitudes são as mais corretas a adotar para o enfrentamento desses desastres naturais.

O desenvolvimento deste Plano de Drenagem trará consequências positivas não somente para toda população do Município de Carapicuíba, mas para toda região, visto que toda malha hídrica de Carapicuíba é afluente do Rio Cotia ou do Ribeirão Carapicuíba, que são afluentes do Rio Tietê, principais rios da cidade que teremos como meta a revitalização, buscando parceria com as cidades limítrofes a Carapicuíba, em consonância com o plano de drenagem, reduzindo os problemas referentes à contaminação e à escassez de tais recursos hídricos. E, caso tal plano não seja elaborado, os problemas citados anteriormente continuarão sendo enfrentados sem o devido planejamento e afetando os munícipes e toda malha hídrica da região.

Por fim, cabe salientar que, o Município de Carapicuíba está pleiteando o valor com base na Deliberação CBH-AT nº 188 de 26 de Setembro de 2024, conforme o artigo 1º, inciso I, em que 15% do total de recursos são destinados aos empreendimentos do PDC 1 e do PDC 2. No entanto, caso não seja possível que o FEHIDRO financie o valor pleiteado, o Município de Carapicuíba se coloca à disposição para encontrar a melhor forma em que o município possa aumentar sua contrapartida, para que seja possível viabilizar a elaboração do objeto do presente termo.

Objetivos

Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é a elaboração do “Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do Município de Carapicuíba” e a realização do cadastro da rede de macro e micro drenagem do município

Objetivos Específicos

Para se alcançar o objetivo geral do empreendimento proposto, se faz necessário o atendimento aos seguintes objetivos específicos:

  - Cadastro do sistema de macro e/ou micro drenagem;

  - Realização do diagnóstico;

  - Realização do prognóstico e estudo de alternativas;

  - Elaboração dos anteprojetos e orçamentos das alternativas recomendadas;

  - Elaboração da minuta de projeto de lei;

  - Capacitação da equipe da prefeitura.

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo é o Município de Carapicuíba, o qual está localizado na Região Metropolitana de São Paulo/SP, e pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 6 - Bacia Alto Tietê, Sub-Bacia Pinheiros-Pirapora, como mostram as Figura  e Figura .

De acordo com o IBGE (2022), a população estimada de Carapicuíba para 2024 é de 398.462 habitantes. A área do município é de 34, 546 km², exclusivamente urbana e a densidade demográfica é estimada em 11.534,24 hab./km2. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 2010 era de 0,749, correspondendo à 236º posição no Estado e 562º lugar no Brasil.

Figura 12 - UGRHI 6 - Alto Tietê. Fonte: Plano da Bacia do Alto Tietê, 2018.

Figura 13 - Localização de Carapicuíba na UGRHI 6 - Alto Tietê- UGRHI 6. Fonte: DataGEO, 2020

No âmbito do território municipal, Carapicuíba está assentada em duas bacias, a do Rio Cotia e a do ribeirão Carapicuíba, conforme descrito a seguir. No divisor dessas duas sub-bacias em que o Município se assenta, foi aberta a principal ligação viária entre norte e sul do Município, a Avenida Inocêncio Seráfico.

Bacia do Rio Cotia

O Rio Cotia tem como principais afluentes o Ribeirão das Pedras e o Ribeirão Moinho Velho. Com uma área drenada de 262,6 km², o rio percorre os municípios de Cotia (sub-região Cotia – Guarapiranga) e Vargem Grande Paulista (UGRHI Tietê – Sorocaba), Barueri, Carapicuíba, Jandira (sub-região Pinheiros-Pirapora). PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA/SP 73 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Nele há três barragens que integram os sistemas produtores de água, operados pela Sabesp: Pedro Beicht, Cachoeira da Graça e Isolina. As cabeceiras do rio encontram-se em região onde a conservação da água e dos recursos naturais são privilegiadas, tanto pelo padrão do relevo (morros, espigões e escarpas) que dificulta a implantação de empreendimentos imobiliários, quanto pela adoção de políticas públicas de proteção ambiental. Na Bacia do Cotia as altitudes oscilam entre 725 a mais de 860 metros. Aí se localiza o centro da cidade, já bem próximo à planície, no início da Avenida Rui Barbosa.

4.2 Bacia do Ribeirão Carapicuíba

O Ribeirão Carapicuíba possui uma extensão aproximada de 11 km, suas nascentes localizam-se no Município de Cotia, nas proximidades da Rodovia Régis Bittencourt e sua foz na confluência com o Rio Tietê. Apresenta as planícies mais expressivas, entre os afluentes do Tietê que compõem a malha hidrográfica do município, com larguras que variam de 100 a 400 m e cotas topográficas entre 785 m e 720m Córrego Carapicuíba apresenta problemas crônicos de enchente e de assoreamento de seu leito.

Carapicuíba é uma cidade que enfrenta vários desafios com o número elevado de áreas de risco, oferecidas por enchentes e um alto grau de adensamento urbano, assim como a elevada taxa de ocupação territorial per capta aliada a um crescimento desordenado, dessa maneira, a quase totalidade da superfície urbana encontra-se impermeabilizada, dificultando, por conseqüência, a desejável infiltração das águas pluviais.

O empreendimento proposto abrangerá todo o município de Carapicuíba, o qual possui sua sede nas coordenadas UTM, 7.397.937 N e 312.104 L, Fuso 23, Meridiano Central 45º (Datum SIRGAS 2000).

População atendida

A elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo da Águas Pluviais Urbanas-PDMAPU Carapicuíba será realizado em âmbito municipal, ou seja, englobará o planejamento dos serviços e soluções para todos os habitantes de Carapicuíba, totalizando uma população diretamente afetada de 403.183 habitantes (IBGE, 2020). Todas as etapas de elaboração do plano viabilizarão a proposição de soluções adequadas para extinguir e reduzir os riscos de inundações que ocorrem frequentemente no município e melhorar a qualidade ambiental, não somente dos recursos hídricos, mas das áreas verdes urbanas. Ressalta-se que essa população será beneficiada a partir da definição e execução das medidas estruturais e não-estruturais de planejamento contidas no PDMAPU a ser elaborado, e que a elaboração do plano é a etapa inicial do processo de tal benefício.

METODOLOGIA

O alcance do objetivo geral e objetivos específicos e outros de interesse da prefeitura municipal de Carapicuíba dependem da contratação de serviços especializados e do acompanhamento direto pela secretaria de projetos especiais, convênios e habitação. Visando orientar a execução das atividades, deverão ser realizadas as etapas, contemplando as atividades e conteúdo definidos a seguir.

Recursos Humanos

A fim de executar todas as atividades descritas posteriormente, será necessária a contratação de terceirizada com recursos humanos especializados. Tais recursos estão descritos no item 8 Equipe técnica.

Atividade 1 - Plano de Trabalho Consolidado

O objetivo desta atividade é o detalhamento e a consolidação do Plano de Trabalho, apresentado na Proposta Técnica da empresa contratada para a execução do Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (PDMAPU), e envolve todas as fases de execução do estudo.

O Plano de Trabalho Consolidado norteará a condução dos serviços do início ao fim. Será precedido de uma reunião com a participação das equipes técnicas do Tomador e da Terceirizada, a ser realizada logo após a assinatura do Contrato. Nessa reunião serão consolidados os Termos da Proposta, esclarecidas eventuais dúvidas sobre o Estudo de Concepção e definidos detalhes como:

- Procedimentos para o fornecimento de dados da Contratante e demais entidades relacionadas aos estudos;

- Formas de documentação das atividades e padronização de documentos;

- Formas de comunicação entre o Tomador e a Terceirizada;

- Detalhamento das atividades do projeto e respectiva rede de precedência;

- Detalhamento do cronograma e estabelecimento de um calendário de reuniões de trabalho;

- Detalhamento e consolidação da metodologia de trabalho;

- Apresentação da relação de dados e informações a serem providenciados pelo Tomador e demais entidades;

- Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom andamento dos trabalhos;

- Programação dos seminários, oficinas e demais eventos, com a previsão de datas, a indicação dos temas a serem abordados e público-alvo;

- Outros detalhes pertinentes ao planejamento dos trabalhos.

Sempre que, durante o desenvolvimento dos estudos, for reconhecida a necessidade de mudanças significativas em relação ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho deverá ser revisado e formalmente reapresentado. No entanto, poderão ser iniciadas as atividades que podem ser executadas em paralelo e que não afetam o planejamento, tal como levantamento e coleta de dados e preparação de bases cartográficas.

Ressalta-se que, na elaboração do plano de trabalho e do objeto do presente termo, a terceirizada a ser contratada deve levar em consideração os planos municipais existentes que contenham assuntos relevantes ao tema, a exemplo dos Planos e Estudos citados no item Diagnóstico e justificativas, principalmente, que o Plano de Drenagem seja elaborado em consonância com as diretrizes metropolitanas do PDMAT 3.

Atividade 2 - Mecanismos de Participação Pública

É dever da CONTRATADA estabelecer uma estratégia de mobilização social, divulgação e linguagem que possibilite o controle social, nos termos da legislação e demais diretrizes do setor, com a realização de oficinas, consultas e audiências públicas, ao longo de todas as fases dos estudos que envolvam decisões que tenham rebatimento direto sobre a população.

Deverão ser estabelecidos mecanismos de participação pública, como oficinas, seminários e outros eventos, em todas as fases dos estudos que envolvam decisões que tenham rebatimento direto sobre a população de Carapicuíba. Deverão ser realizados ao menos três seminários, os quais serão organizados pela empresa a ser contratada:

- No início dos trabalhos onde serão apresentados os responsáveis pela elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana e o Plano de Trabalho Consolidado;

- Na fase de estudos de alternativas, após o diagnóstico, quando serão apresentadas as principais alternativas estudadas;

- Na conclusão da minuta do Plano, quando serão apresentadas as medidas de controle propostas.

A Os eventos deverão ser organizados pela CONTRATADA em locais públicos indicados pela CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA responsável pela organização, condução de todas as atividades inerentes aos eventos que serão realizados durante a elaboração do PDMAP, sendo de sua responsabilidade toda a logística necessária, como: convites, mão de obra necessária para apresentação dos produtos e condução, conferência de lista de presença, plataforma digital (se evento online), relatórios após os eventos, etc.

Após a realização de cada evento, a contratada deverá entregar um relatório, em formato digital, contendo, no mínimo: data, local, período, relação dos órgãos/instituições convidadas, forma de divulgação adotada, contribuições dos participantes e se estas foram incorporadas ao estudo ou não com as respectivas justificativas, avaliação dos resultados, registro fotográfico e lista de presença.

Após o último seminário, em função das propostas dos participantes, poderão ainda ser feitos ajustes a serem incorporados na edição do relatório final do Plano.

O público alvo será os representantes da Sociedade Civil e Entidades de Classe, por meio de:

- Associações de Luta por Moradia;

- Sociedade Civil;

- Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de Carapicuíba;

- Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba;

- Sindicatos de Trabalhadores com Base Territorial em Carapicuíba;

- Associações de moradores.

Finalmente, deverá ser realizada audiência pública e apresentação do Plano Diretor de Macro e Microdrenagem no município de Carapicuíba, de modo que todos os materiais gerados e aprovados referentes ao PDMAPU deverão ser apresentados em seção solene na Câmara Municipal de Carapicuíba, com ampla divulgação em meios da imprensa falada, escrita, portais e pela internet em data e horário pré-agendado.

Atividade 3 - Coleta, análise e seleção de dados e informações secundárias e Preparação das Bases Cartográficas

Os dados e as informações para o PDMAPU serão coletados junto às entidades que tenham relação com o escopo do trabalho e abrangerão:

- Carta planialtimétrica cadastral, com curvas de nível a cada metro e pontos cotados, ou modelo digital de elevação (MDE) com resolução equivalente;

- Hidrografia completa distinguindo-se os rios canalizados, em canais abertos e fechados, e rios em estado "natural";

- Realização de estudos de identificação e mapeamento de nascentes;

- Delimitação das bacias e sub-bacias, com as respectivas áreas de contribuição;

- Localização e delimitação dos pontos críticos de inundação e alagamento monitorados pela Defesa Civil e identificados nas inspeções de campo;

- Mapeamento dos pontos críticos de instabilidade geotécnica (áreas frágeis), susceptíveis à erosão e escorregamento pela ação do escoamento das águas pluviais;

- Rede de monitoramento hidrológico a partir de Plataformas de Coleta de Dados dotadas de pluviômetros, fluviômetrose de sensores de qualidade da água;

- Isoietas que representam a distribuição espacial das chuvas críticas;

- Cartas geológicas e pedológicas do município;

- Hidrogeologia;

- Mapeamento das diversas tipologias hidrológicas de solo;

- Lei de zoneamento;

- Áreas de preservação permanente, conforme Código Florestal (Lei 12.651, de 25/05/2012 e disposições complementares);

- Enquadramentos dos cursos d’água em classes;

- Setores Censitários dos últimos censos demográficos com as respectivas populações e número de domicílios;

- População residente em área de risco;

- Mapa de uso e cobertura da terra;

- Fotografias aéreas e/ou imagens de satélite atuais;

- Imagens aéreas anteriores, de preferência obtidas nas datas dos censos demográficos;

- Cadastro do sistema existente de drenagem com a indicação das características geométricas das obras implantadas (seções transversais, cotas, declividades, volumes - no caso de reservatórios -, etc.), onde houver;

- Cadastro do sistema de esgotos, com a indicação dos pontos de lançamento na rede de drenagem e nos corpos hídricos;

- Cadastro de interferências;

- Planos e projetos existentes;

- Sistema institucional de gestão com a identificação dos órgãos que atuam sobre o sistema de drenagem e suas funções;

- Legislação aplicável;

- Identificação das linhas de financiamento para concretização das propostas do Plano Diretor de Drenagem;

- Outras informações pertinentes ao PDMAPU.

As informações levantadas nesta atividade, sempre que possível, deverão ser tratadas e armazenadas em um banco de dados geográfico (georreferenciado), utilizando tecnologias de Geoprocessamento através de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tais como os softwares livres QGis, TerraView e SPRING, bem como os softwares utilizados pela Prefeitura de Carapicuíba, Geopixel Cidades e Geopixel Monitor, que têm como base a cartografia digital de Carapicuíba.

A base cartográfica deverá abranger as áreas de todas as bacias e sub-bacias hidrográficas dos córregos e rios que atravessam o município.

Atividade 4 - Inspeção de campo

As inspeções de campo complementarão as informações secundárias da Atividade 3, no que se refere à:

•Ocupação urbana e uso e cobertura da terra atual;

•Pedologia e geologia;

•Ensaios de infiltração e permeabilidade em solos: deverá ser determinada a capacidade de infiltração e permeabilidade do solo, bem como a velocidade de infiltração básica através do método de infiltrômetro de duplo anel e pelo permeâmetro. Ao final, deve-se obter as curvas de infiltração, permeabilidade e velocidade de infiltração de água no solo. Deve ser apresentado um relatório de ensaio para cada ensaio executado, bem como um parecer técnico conclusivo a respeito de critérios a serem adotados em projeto. Também deve ser apresentada uma planta de locação dos ensaios;

•Avaliação qualitativa do cadastro dos sistemas de micro e macrodrenagem existentes, onde houver esse cadastro;

•Verificação dos limites da bacia e das sub-bacias;

•Mapeamento e caracterização das áreas inundáveis com base em informações de campo, se possível com o registro das datas e horários dos eventos mais críticos, bem como a cota que os corpos d'água atingiram nos eventos mais críticos;

•Outros dados de interesse que auxiliem na formulação de alternativas.

As informações levantadas em campo serão armazenadas no banco de dados geográfico, juntamente com os demais dados coletados.

Atividade 5 - Cadastro do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

A partir dos dados e informações coletados nas atividades anteriores, será realizado o cadastro do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais existente.

A realização dos cadastros cumprirá as seguintes etapas:

- Especificações: especificações técnicas a serem atendidas pela equipe de campo, incluindo: critérios para georreferenciamento, metodologia, equipamentos necessários, etc.;

- Plano de serviços de campo, incluindo as especificações acima, frentes de trabalho, serviços de apoio do Tomador (desvios de tráfego, abertura de acessos às galerias, inclusive pequenas obras quando necessárias), definição de cronograma;

- Execução do cadastro por equipes de topografia especializadas nesse tipo de trabalho;

- O cadastro da macrodrenagem deverá apresentar uma seção a pelo menos cada 100 metros, intercaladas de seções nos pontos de mudança de declividade e mudança de seção. Deverá incluir, também, todas as singularidades que possam afetar o escoamento, tais como: transições, estreitamentos bruscos, entradas de afluentes e desemboques;

- Deverão ser cadastrados os trechos críticos do sistema de microdrenagem que drenam áreas sujeitas à inundação ou que de alguma forma interfiram com o desempenho do sistema de macrodrenagem;

- O cadastro deverá abranger ainda o levantamento de reservatórios, lagos e represas que interfiram no escoamento, bem como identificar se estes são naturais ou não;

- Os cadastros e nivelamentos deverão ser georreferenciado ao mesmo sistema de referência na base cartográfica;

- O sistema de microdrenagem deverá ser indicado em planta georreferenciada, contemplando o traçado da rede existente, informação dos diâmetros da rede, localização de poços de visita, bocas de lobo, entre outros dispositivos, bem como o material empregado e a declividade dos trechos para garantir a adequada avaliação do desempenho hidráulico.

Atividade 6 - Formulação de Cenários

a) Cenários futuros de ocupação e desenvolvimento urbano

Esta atividade consistirá na projeção da ocupação urbana do município. Deverão ser consideradas: a Lei de Zoneamento e de Uso do Solo, o Código Florestal e outros dispositivos legais pertinentes, além do estudo das tendências de adensamento e expansão da área urbana.

As projeções deverão considerar o horizonte de planejamento de 20 anos, com resultados em intervalos de 5 anos. Como assíntota deverá ser considerada a população e o uso do solo no cenário de saturação, estabelecido pela legislação de uso do solo em vigor. Salienta-se que, Carapicuíba já não dispõe de muitas áreas para expansão urbana horizontal, devendo, portanto, ser levado em consideração principalmente o crescimento vertical.

Como resultados dessa atividade, deverão ser apresentadas, para cada intervalo e para o cenário de saturação, as estimativas de:

- População total e sua distribuição espacial;

- Número de domicílios e sua distribuição espacial;

- Categorias de uso do solo.

b) Cenários de estudo e planejamento

O PDMAPU deverá considerar os seguintes cenários:

- Cenário Atual: calibração do modelo e diagnóstico;

- Cenário Tendencial: impactos das inundações futuras sem as medidas propostas no PDMAPU, inclusive considerando diferentes cenários de mudanças climáticas e seus efeitos na frequência e intensidade de inundações na região. Tal cenário tendencial representará a tendência de aumento dos prejuízos provocados pela inundação e fornecerá elementos para o estudo de benefícios quando for aplicada a metodologia de custos evitados;

- Cenário Dirigido: impactos das inundações com as medidas propostas no PDMAPU, considerando eventos críticos passados e eventos de chuvas com diferentes tempos de recorrência (10, 25, 50 e 100 anos).

Os resultados dos estudos demográficos serão apresentados em planos de informação (layers) do banco de dados georreferenciado contendo os seguintes elementos:

- Limites da área urbanizada atual com a distinção das diferentes faixas de densidade;

- Limites das áreas urbanas projetadas para os anos seguintes, com a distinção das diferentes faixas de densidade;

- Distribuição espacial da população atual e futura;

- Índices de impermeabilização atuais e futuros.

A expansão da mancha urbana deverá ser avaliada considerando as projeções dos estudos demográficos, os novos loteamentos aprovados ou em fase de aprovação, e os limites de ocupação (umbrais de expansão) definidos pela legislação de uso do solo.

As densidades de urbanização serão inferidas a partir da classificação supervisionada das imagens de satélite ou aerofotos, cruzando-as com as densidades demográficas projetadas a partir das densidades dos setores censitários, apuradas pelo IBGE.

Os índices de impermeabilização poderão ser determinados a partir da relação entre a área impermeável e densidade demográfica, obtida por imagens de satélite ou aerofotos e populações dos setores censitários. Opcionalmente poderão ser usadas curvas propostas em literatura especializada, desde que ajustadas às condições específicas do município de Carapicuíba.

Atividade 7 - Definição de diretrizes urbanísticas

Nesta atividade serão definidas as diretrizes urbanísticas que condicionarão a formulação de alternativas. Essas diretrizes contemplarão, entre outros os seguintes aspectos:

- Paisagem urbana;

- Mobilidade;

- Equipamentos públicos;

- Criação de áreas verdes e permeáveis;

- Outros aspectos que reduzam os impactos e valorizem as intervenções.

Atividade 8 - Modelagem hidrológica e hidráulica

a) Aplicação

Nesta atividade será avaliada a eficiência hidráulica das alternativas, para diferentes cenários de planejamento, utilizando-se modelo computacional para as simulações hidrológicas e hidráulicas que deverão apresentar como resultado: simulação de vazões máximas e mínimas, volumes armazenados, traçado de linhas de inundação com critérios idênticos para todas as alternativas estudadas. O modelo a ser utilizado deverá atender as seguintes especificações:

- Atualização da equação de chuvas intensas de Carapicuíba, valendo-se de regionalização hidrológica ou métodos estocásticos. Deve ser atualizada a relação das curvas de intensidade, duração e frequência, considerando os tempos de recorrência (TRs) de 5, 10, 20, 25, 50, e 100 anos, e até mesmo a extrapolação de TRs maiores para obtenção de outorga de obras como barramentos, barragens, ou estruturas hidráulicas análogas.

- Módulo hidrológico de transformação chuva-vazão agregado ou distribuído;

- Módulo hidráulico integrado ao modelo hidrológico com capacidade de executar simulações pelo método da onda dinâmica, considerando todas as parcelas das equações de Saint Venant, contando ainda com recursos para:

-	Simular simultaneamente e como um único sistema as redes de drenagem subterrânea e superficial de toda a bacia;

-	Simular escoamentos livre e sob pressão;

-	Recursos que permitam gerar manchas de inundação (modelo 2D ou “pseudo-2D”) sobre o Mapa Digital do Terreno (MDT);

-	Simulação da qualidade da água ao longo do sistema, considerando indicadores de poluição difusa e de esgotos sanitários.

Também é desejável que o modelo tenha capacidade de considerar a operação de medidas de controle na fonte e outras medidas que promovam o aumento das áreas permeáveis e dos volumes de retenção.

A modelagem deverá seguir as seguintes etapas:

A)       Levantamento dos dados disponíveis para a modelagem;

B)	Seleção dos modelos a serem utilizados, com preferência aos modelos de uso livre, de acordo com os dados levantados e o que se pode produzir a partir deles;

C)	Introdução de dados no modelo;

D)	Preparação, calibração e validação do modelo considerando o Cenário Atual com o sistema existente de drenagem.

Nesta fase deverá ser feita a simulação do sistema existente para eventos conhecidos.

A calibração será feita com base em dados de medição de chuvas, de níveis e vazões de um evento crítico e a validação com base em dados do mesmo tipo para outros eventos.

E)	Configuração de soluções alternativas;

Considerando as diretrizes urbanísticas formuladas em atividade anterior.

F)	Simulação de cenários futuros.

Nesta fase deverão ser simulados, no mínimo, os seguintes cenários:

-	Cenário tendencial: que considerará o sistema existente e a ocupação futura da bacia. Este cenário servirá para a verificação hipotética do que poderá acontecer caso nenhuma ação de controle de cheias seja implantada e será utilizado para a avaliação dos danos evitados nos estudos de custo/benefício.

-	Cenários alternativos de planejamento onde serão simuladas as diversas alternativas de solução para a condição de ocupação futura da bacia.

Para cada cenário deverão ser feitas simulações para precipitações de diferentes tempos de recorrência e durações, e também, dependendo das dimensões da bacia, para diferentes distribuições temporais e espaciais. Para os cenários futuros deverão ainda ser realizadas simulações para eventos críticos observados utilizados na calibração e validação do modelo.

Os principais resultados desta fase serão:

-	Dimensionamento hidráulico das alternativas;

-	Vazões e linhas de inundação para os diversos cenários e precipitações;

-	Avaliação dos efeitos das medidas de controle na fonte sobre a redução das vazões críticas, redução das linhas de inundação e sobre a qualidade da água.

b) Análise dos resultados das simulações

A comparação entre as linhas de inundação de cada alternativa com as linhas de inundação do sistema atual para eventos críticos de mesmas características e iguais condições de impermeabilização da bacia permitirá avaliar os benefícios resultantes de cada alternativa.

Também deverão ser avaliados os impactos sobre a qualidade da água das alternativas, considerando vazões de tempo seco e de tempo chuvoso.

Atividade 9 - Anteprojetos das medidas estruturais de controle

O nível de detalhamento dos anteprojetos será compatível com o nível de planejamento. Os anteprojetos serão utilizados para a previsão de áreas a serem reservadas para as medidas de controle (as quais deverão ser incluídas nas medidas não-estruturais como de uso público prioritário) e para a elaboração de orçamentos estimados que servirão de referência para o planejamento da implantação dessas medidas, que farão parte do Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais.

Todas as medidas propostas devem estar em consonância com o plano diretor de macrodrenagem da bacia do alto tiete (PDMAT 3), respeitando suas diretrizes, em especial a vazão de restrição.

Os anteprojetos abrangerão: dimensionamento hidráulico, projeto geométrico, terraplenagem, estruturas, fundações, instalações elétricas, acessos, paisagismo, orçamento das obras, custos de desapropriação, custos de operação e de manutenção, e demais itens importantes ao planejamento.

Os anteprojetos deverão conter:

- Relatório descritivo e justificativo;

- Memoriais de cálculo;

- Desenhos de implantação, terraplenagem, estruturas, paisagismo e demais informações: plantas, cortes e detalhes;

- Quantitativos e orçamentos;

- Especificações básicas.

Atividade 10 - Proposições de medidas de controle não-estruturais

As medidas de controle não-estruturais serão apresentadas por bacias e sub-bacias, tendo abrangência municipal.

Deverão englobar propostas para:

- Aplicação do princípio jurídico pelo qual o proprietário, ao vender sua propriedade, deve oferecê-la, em primeiro lugar, ao poder público, para as áreas destinadas ao amortecimento de vazões de cheias;

- Propostas de controle do uso e cobertura da terra a serem incorporadas pelo Plano Diretor do Município que deverão incluir:

. Zoneamento das áreas ribeirinhas de inundação;

. Restrições à ocupação de áreas frágeis, sujeitas à erosão;

. Controle de vazão máxima nos lotes com a limitação das vazões geradas na condição de pós-desenvolvimento;

. Instrumentos de incentivo à preservação e ampliação de áreas permeáveis;

. Reformulação do sistema de gestão considerando-se as características do sistema proposto;

. Obtenção de recursos através de repasses, financiamentos e tributação especifica;

. Legislação voltada ao manejo das águas pluviais e controle de impactos decorrentes do desenvolvimento municipal;

. Bases para um programa de educação ambiental;

. Criação de parques lineares ao longo das várzeas de inundação natural ainda não ocupadas;

. Criação de parques nas cabeceiras dos rios principais para proteção contra assoreamento e da qualidade da água;

. Programa de monitoramento e controle da qualidade das águas pluviais;

. Programa de monitoramento de vazões de cheias no sistema de macrodrenagem;

. Programa para a complementação do cadastro dos sistemas de macro e micro drenagem;

Programas de educação ambiental para conscientização da população;

- Outras propostas pertinentes.

Atividade 11 - Complementação da Estimativa de custos das alternativas e análise multicritérios

Com base nas informações obtidas nas etapas anteriores, deverão ser avaliadas as alternativas possíveis para as soluções tanto da macro quanto da microdrenagem. As alternativas deverão ser avaliadas do ponto de vista dos impactos positivos e negativos resultantes de sua implantação, bem como deverão ser avaliadas as viabilidades técnica, econômica, executiva e socioambiental de cada alternativa.

Além disso, nesta atividade serão avaliados os custos de implantação, de manutenção e de operação de cada alternativa e das obras e ações complementares.

Para esta análise serão definidos os atributos mais relevantes para a escolha da alternativa mais adequada e arbitrados pesos de ponderação para cada um desses atributos de acordo com sua relevância.

Deverão ser considerados, entre outros, os seguintes atributos:

•	Capacidade de reduzir os riscos de inundação;

•	Capacidade de contribuir com a melhoria da qualidade da água;

•	Custo de implantação;

•	Custos de operação e manutenção;

•	Impactos negativos nas fases de implantação e operação, sobre: a mobilidade urbana, a paisagem, a qualidade da água, etc.;

•	Impactos sobre as cheias a jusante das obras;

•	Vulnerabilidade (possibilidade de falha e suas consequências);

•	Valorização imobiliária;

•	Desenvolvimento tecnológico;

•	Repercussão na mídia ;

•	Prazo de implantação;

•	Nível de consenso entre as entidades envolvidas no projeto e a população a ser beneficiada;

•	Possibilidade de implantação em etapas com aumento progressivo da segurança hídrica.

Ao final, devem ser escolhidas uma ou mais alternativas para serem implantadas na resolução de problemas de microdrenagem, dissipação de energia e macrodrenagem. A alternativa escolhida será aquela que receber a maior pontuação na análise multicritérios.

Atividade 12 - Elaboração do programa municipal de manejo de águas pluviais

O Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais será elaborado dentro dos princípios, objetivos e diretrizes deste Termo de Referência; será o instrumento de planejamento para a implantação das medidas propostas no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, sendo fundamental para a obtenção de recursos e para o aprimoramento do Plano Diretor Municipal.

A primeira parte do Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais deverá indicar as medidas emergenciais, de curto prazo que poderão ser tomadas pela Prefeitura para redução imediata dos riscos de inundação, sem que prejudiquem o planejamento e a implantação das demais medidas propostas.

A segunda parte abordará os seguintes temas:

- Metas e prioridades;

- Regulamentação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental nos artigos relacionados com as águas pluviais;

- Plano de Ação contendo:

- Proposta para a gestão da implementação do Plano, com a avaliação do sistema de gestão atual, definição das entidades que serão envolvidas nas ações previstas;

- Procedimentos para fiscalização das obras, aprovação de projetos – considerando a nova regulamentação, operação e manutenção da rede de drenagem e áreas de risco e fiscalização do conjunto das atividades;

Definição das fontes de recursos e de financiamento.

- Etapas de implantação das medidas de controle, com a definição do sequenciamento de ações no tempo e espaço, relacionadas com o plano de cada sub-bacia;

- Cronograma físico-financeiro;

- Avaliação dos benefícios esperados para cada etapa do Programa;

- Programas Complementares de médio e longo prazo a serem desenvolvidos após a conclusão do Plano de Águas Pluviais, abrangendo:

- Complementação do cadastro da rede de drenagem;

- Monitoramento;

- Estudos complementares necessários ao aprimoramento e detalhamento do Plano;

- Manutenção;

- Fiscalização;

- Divulgação, interação com a comunidade e educação.

O Programa Municipal de Drenagem deverá ser apresentado em um conjunto de relatórios organizados da seguinte forma:

- Relatório com as medidas emergenciais de implantação imediata incluindo, custos estimativos, prazos de implantação, benefícios esperados e elementos técnicos para instituir o processo de contratação dessas medidas, quando for o caso.

- Relatório geral, contendo a síntese do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais e o detalhamento das ações de abrangência municipal, sendo que este deverá conter também:

- Registro das atividades de participação pública;

- Desenhos com a localização e descrição das obras de cada alternativa;

- Desenhos com as delimitações da bacia e das sub-bacias: traçado da rede de drenagem existente, lei de zoneamento, classificação do uso do solo atual e tendencial;

- Descrição do modelo computacional utilizado para as simulações hidrológicas e hidráulicas;

- Dados de entrada do modelo hidrológico-hidráulico para cada simulação realizada com as respectivas justificativas técnicas;

- Desenhos com as linhas de inundação correspondentes às alternativas e para o sistema de drenagem existente;

- Planilhas de orçamento das alternativas estudadas com os respectivos memoriais de cálculo;

- Planilhas detalhadas com as ponderações e resultados das análises multicritérios;

- Registros das oficinas realizadas com as recomendações sugeridas pelos participantes;

- Justificativas sobre o aceite ou não dessas recomendações;

- Recomendações para a elaboração dos documentos de solicitação de outorga e licenciamento ambiental, formuladas a partir das análises efetuadas e das discussões promovidas nas oficinas;

- Recomendações quanto aos eventuais impactos com o tráfego de veículos e interferências com empreendimentos co-localizados;

- Especificações e diretrizes para o projeto básico ou executivo;

- Documentação técnica para instruir a solicitação da outorga prévia;

- Outras informações.

- Um relatório para cada sub-bacia, com as ações específicas, propostas para cada uma, dentro do conceito de planejamento por sub-bacias abordado neste Termo de Referência.

Atividade 13 - Elaboração do manual de drenagem urbana

O Manual de Drenagem Urbana tem como função orientar os profissionais da Prefeitura, prestadores de serviços e empreendedores, que atuam nas seguintes áreas:

- Planejamento e projetos de drenagem urbana;

- Planejamento de controle do uso do solo;

- Projeto, análise e aprovação de novos empreendimentos;

O Manual deverá estabelecer critérios de planejamento, controle e projeto, abordando, entre outros, os seguintes assuntos:

- Variáveis hidrológicas regionalizadas para projetos de drenagem urbana;

- Elementos hidráulicos para o projeto de estruturas de controle;

- Critérios para a avaliação e controle dos impactos do desenvolvimento urbano sobre o sistema de drenagem;

- Controle da qualidade da água pluvial;

- Legislação e regulamentação associada;

- Síntese dos Planos elaborados para cada sub-bacia.

Além disso, deverá ser elaborado material didático com vias de capacitação e treinamento aos técnicos municipais e convidados (até 16 participantes), com carga horária de 40 horas, com emissão de certificado de conclusão, envolvendo os aspectos relevantes do trabalho desenvolvido no nível do Novo Plano Diretor de Macro e Microdrenagem do município de Carapicuíba, com ênfase às novas diretrizes para elaboração de projetos e às novas tecnologias de matérias e de serviços no âmbito da drenagem urbana.

Atividade 14 – Plataforma de Gestão de Drenagem.

A solução tecnológica para a gestão do cadastro municipal a ser implantado deverá ser online (Web) sem limite de acessos e usuários.

A solução deverá estar baseada nos padrões universais de interoperabilidade estabe-lecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium) e governo-eletrônico (e-ping e-gov), que permitam a interoperabilidade plena entre sistemas.

O sistema deverá possuir controle de acesso por senhas individuais associadas a perfis de permissão, utilizando criptografia.

Os perfis deverão permitir restringir a visualização ou alteração dos campos ta-bulares, bem como estabelecer que mapas georreferenciados serão acessados pelos perfis.

A publicação de novas informações geográficas e tabulares deverá ser realizada por meio da definição de parâmetros nos metadados. Estes parâmetros serão responsáveis pelo controle dos estilos de apresentação dos mapas, dos relatórios gerados e da navegação entre os dados de diferentes camadas, sem a necessidade de alterações no código da aplica-ção. Os estilos de apresentação dos mapas devem seguir os padrões estabelecidos pelo OGC SLD (Style Layer Definition).

O processo de implantação da solução deve englobar a customização de funcionalidades, migração e transformação de dados, padronização do sistema de referências espaciais (SRC), modelagem de atributos no banco de dados e a integração de datasets geoespaciais e alfanuméricos oriundos de softwares legados. Essas etapas devem atender às especificidades contratuais, assegurando a compatibilidade do ambiente e viabilizando a gestão eficiente.

A contratada deverá assegurar a integridade das informações durante a implantação da solução, evitando a perda de dados e reportando imediatamente à municipalidade quaisquer inconsistências para avaliação e continuidade do processo.

As atividades de migração de dados compreenderão: (I) detalhamento técnico do banco de dados; (II) padronização cartográfica; (III) transferência de dados vetoriais, matriciais e alfanuméricos para o banco de dados único do município, com disponibilização para visualização na solução tecnológica de gestão do CTM; e (IV) realização de testes de integridade e validação para assegurar a precisão e consistência das informações migradas.

A contratada deverá implementar uma solução tecnológica que permita a atualização contínua e em tempo real dos dados diretamente em um repositório central único, utilizando um Banco de Dados Relacional. Esta arquitetura garantirá o acesso rápido e preciso às informações gerenciais e administrativas, assegurando que a solução forneça a robustez necessária para suportar ações estratégicas e o planejamento da contratante, de forma escalável e segura.

A solução tecnológica deverá, preferencialmente, ser desenvolvida utilizando a linguagem de programação JAVA e Banco de Dados PostgreSQL com extensão espacial, adotando o OpenLayers como framework para integração com mapas.

Contratada deverá providenciar, desde o início dos trabalhos, toda a infraestrutura necessária para a operação e utilização da solução em ambiente web, no modelo SaaS (Software as a Service), incluindo softwares, banco de dados e servidores em nuvem, conforme os requisitos especificados no item referente à Licença de Uso da Solução ou Sistema.

A Contratada deverá realizar a modelagem do banco de dados (conceitual, lógico e físico), abrangendo o levantamento, análise, categorização e organização dos dados necessários para suportar as aplicações da solução tecnológica de gestão da Drenagem, atendendo aos requisitos operacionais definidos em contrato, assegurando que a estrutura de dados atenda às necessidades do ambiente e dos usuários, com ênfase na eficiência, segurança e integridade das informações.

Na implantação da solução, a contratada deverá configurar a funcionalidade de personalização e gestão de documentos, permitindo a criação e ajuste de certidões, relatórios e outros formulários conforme as especificações da contratante.

Ferramentas e funcionalidades básicas da solução tecnológica

### Ferramentas e Funcionalidades gerais

Garantir compatibilidade com os navegadores Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome, sem exigir a instalação prévia de plug-ins nas estações cliente para o seu funcionamento;

Disponibilizar interface gráfica para todas as funcionalidades nos idiomas portugueses (Brasil), inglês e espanhol;

O software deverá permitir o acesso a imagens armazenadas em mosaico multiresolução, disponibilizadas como serviços Web abertos ou mediante licenciamento do proprietário, incluindo opções como OpenStreetMap, Google, Bing, entre outros;

O software deverá oferecer três níveis de acesso: visitante (sem autenticação), cidadão (autenticado) e restrito (autenticado). No acesso visitante, será permitido apenas a visualização dos mapas.

Possibilitar que as atualizações dos dados espaciais previstas nas edições cartográficas deverão ser realizadas em ambiente desktop e disponibilizadas em tempo real para visualização no sistema, tanto para acesso cidadão quanto corporativo;

A apresentação de todas as funcionalidades na prova de conceito deve ser feita em uma única base de dados, não sendo permitido utilizar diversos vários banco de dados e di-versas cidades como modelo;

A solução deverá oferecer, no mínimo, três temas de cores para que o usuário possa parametrizar de acordo com sua preferência;

A solução deve possuir ferramenta com Interoperabilidade da Base dos Dados permitindo o carregamento de fontes externas (WMS ou shapefile).

### Ferramentas e Funcionalidades da Solução em ambiente corporativo

O software deverá permitir a inclusão de anexos do tipo hiperlink e PDF, no mínimo, em lote, quadra, loteamento, bairro e imóveis rurais, possibilitando a seleção do tipo de anexo (contrato, matrícula croqui etc.) e a associação de um código ao documento;

O software deverá permitir a criação de uma nova classificação de anexo no momento da requisição, caso o tipo desejado não esteja disponível;

O software deverá disponibilizar uma funcionalidade para localizar anexos por meio de filtros como código do anexo, tipo de documento, extensão do arquivo, entidade relacionada e data de criação;

Após a busca e ao localizar o anexo ter a opção de localizar a feição na qual ele está inserido e realizar download do arquivo;

O software deverá permitir a visualização de feições localizadas em um entorno (buffer) definido pelo usuário, a partir de uma feição existente ou por seleção livre. As feições das camadas ativas deverão ser retornadas em uma listagem;

A solução dever mostrar a lista de feições retornadas no buffer, o usuário deverá ter a possibilidade de selecionar uma feição e ser redirecionado para ela;

A solução deverá permitir o cálculo de medidas lineares e dois ou mais segmentos, exibindo a medida de cada segmento individualmente;

A solução sistema deverá permitir o cálculo de medidas de área, exibindo a medida de cada arestas individualmente, bem como a soma da área total e do perímetro;

Possuir ferramenta de análise de perfil altimétrico e mostrar que é possível analisar o perfil de terreno e de superfície a partir de um traçado no mapa de navegação;

Demonstrar que é possível rotacionar o mapa de navegação (a orientação espacial deve ser atualizada conforme a rotação);

Permitir a visualização de um segundo mapa sobre o mapa principal, com função de swipe;

Demonstrar que a solução web possibilita obtenção da localização atual do usuário, sendo exibida diretamente no mapa de navegação;

A solução deve possuir um visualizador de fotos 360º (estilo street view), com a possibilidade de avanço e retrocesso na visualização das imagens;

Deverá permitir impressão de mapa customizável contendo título, subtítulo, legenda e orientação espacial (sendo atualizada conforme a rotação do mapa);

Na impressão do mapa customizável o usuário deverá ter a possibilidade de inserir carimbo digital, contendo nome da empresa, responsável, data e a versão;

Apresentar ferramenta de impressão do Mapa de Navegação;

O sistema deverá possuir uma ferramenta para criação de mapas temáticos no momento da requisição do usuário, a partir de itens cadastrados. Além disso, deverá ser possível criar categorias para agrupar os temáticos;

Todo Mapa Temático, no momento da criação, ser possível definir qual Perfil de Usuário poderá visualizá-lo. Comprovar que usuários que não possuem o perfil estipulado não terá acesso;

Durante a criação de categorias de mapas temáticos e de mapas temáticos, deverá ser possível indicar quais perfis de acesso poderão visualizá-los. Além disso, ao longo da criação de cada categoria e mapa temático, deverá ser garantido que o controle de acesso funcione corretamente, mesmo para usuários distintos com acesso corporativo. A não comprovação desse controle resultará no descumprimento do item de tematização;

Ser possível criar no momento da requisição do usuário Mapa Temático de Intervalo de Classes;

Durante a criação de mapas temáticos de intervalo de classes, deverá ser possível definir a quantidade de intervalos a ser utilizada;

Durante a criação de mapas temáticos de intervalo de classes, deverá ser possível definir a cor inicial e final dos intervalos, gerando automaticamente um gradiente de cores de acordo com a quantidade definida pelo usuário;

Permitir ao usuário a edição dos valores retornados nos intervalos, bem como as cores geradas automaticamente;

Ser possível criar no momento da requisição do usuário  Mapa de Calor para atributos numéricos;

Durante a criação do Mapa de Calor, o usuário poderá definir, a partir de um repositório disponível, a paleta de cores a ser utilizada	;

Ser possível criar no momento da requisição do usuário Mapa Temático de Valores Únicos para atributos textuais;

Durante a criação do Mapa de Valores Únicos, deverá existir um filtro que permita ao usuário identificar quais atributos podem ser utilizados para a confecção do mapa temático;

Demonstrar que na criação de um Mapa Temático, deverá ser possível ao usuário, criar expressões de consulta, selecionando a camada, o item do cadastro, o operador lógico e o valor de interesse, além de permitir o cruzamento de duas ou mais camadas.

### Ferramentas e Funcionalidades de edições cartográficas (desktop)

Ter possibilidade de incluir e geocodificar quadra (salvando no banco de dados a geometria, e automaticamente o código do distrito+ código do setor, área da quadra);

Ter possibilidade de incluir e geocodificar logradouro e seções/segmento (salvando no banco de dados a geometria, código do logradouro + código da seção/ segmento (métrico) + lado da seção, comprimento);

Ter possibilidade de incluir e geocodificar lote (salvando no banco de dados a geometria, e automaticamente a inscrição imobiliária (distrito, setor, quadra e lote), a área do lote, a testada(s) com seus respectivos logradouro e seção, e a ocupação do lote (baldio ou construído);

Permitir realizar desmembramentos (todos os procedimentos de cadastro envolvidos no desmembramento devem estar presentes e atualizados automaticamente ao fim do processo, como atualização da área do lote, testada, área total construída, total de unidades);

Realizar recodificação de lote (todos os procedimentos de cadastro envolvidos na recodificação devem estar presentes e atualizados ao fim do processo de forma automática, como recodificando um lote, todas suas unidades devem ser recodificadas no processo);	 Possibilitar excluir edificação/ unidade (atualizar automaticamente os campos área total construída, número de unidades no lote, ocupação do lote).

### Ferramentas e Funcionalidades do Módulo Drenagem Urbana - PDDU

A solução deve possuir o Módulo de Gestão da Drenagem Urbana – PDDU, contido na mesma base de dados. Ao alterar o módulo apenas as funcionalidades específicas da temática devem ser alteradas;

Módulo Drenagem deve ser estruturado e modelado contendo as entidades, com pelo menos: (i) Boca de Lobo; (ii) Boca de Leão; (iii) Poço de Visita; (iv) Caixa de Ligação; (v) Bacia de Contribuição; (vi) Rede de Drenagem por diâmetro; (vii) Mancha de Inundação;

Deverá ser possível demonstrar a comprovação de toda informação cartográfica atualizada via software de geoprocessamento será atualizada em tempo real na plataforma de gestão;

Deverá permitir o cadastro e a visualização da mancha de inundação por diversos temo de recorrência de chuvas (ex: 25, 50 e 100) anos. Será permitido utilizar tanto software desktop quanto um servidor de mapas para realizar essa tarefa;

Ao cadastrar os dados relacionados ao novo período de Mancha de Inundação, a plataforma de gestão deverá exibir essas informações de forma categorizada, facilitando a visualização e análise das diferentes variáveis ao longo do tempo;

Ao modificar o comprimento e a largura da abertura de uma boca de leão, o sistema deve atualizar automaticamente o valor da vazão máxima de captação correspondente;

Ao modificar a quantidade de aberturas de uma boca de lobo, o sistema deve atualizar automaticamente o valor da vazão máxima de captação correspondente;

Ao selecionar uma área de inundação, o sistema deve exibir automaticamente a quantidade total de imóveis afetados, além de fornecer uma listagem detalhada dos imóveis atingidos;

A solução deverá mostrar as redes com subdimensionamentos em destaques para visualização e informações do ponto ou trecho da rede.

A solução deverá perimir cadastrar e demonstrar a hidrografia e faixa de APP;

A solução deverá permitir cadastrar os pontos Intervenções e permitir anexar documentos, memoriais e projetos, para visualização e impressão;

### Ferramentas e Funcionalidades na Gestão de Usuário

A solução deverá possibilitar ao cidadão realizar seu cadastro de usuário e senha para autenticação no acesso ao sistema na área aberta ao público;

O sistema deve possibilitar ao usuário coorporativo solicitar cadastro de login e senha de acesso restrito. Essa solicitação será aceita ou não pelo usuário administrador no ambiente corporativo;

O usuário administrador poderá recusar o cadastro de um usuário corporativo. Após a recusa, deverá ser demonstrado que o solicitante continuará com usuário cidadão;

O usuário administrador, durante o aceite do cadastro de um usuário corporativo, poderá editar a estrutura organizacional à qual o solicitante pertence, além de incluir ou excluir perfis de acesso.

### Ferramentas e Funcionalidades Ambiente Público (Acesso Cidadão)

Permitir que os mapas temáticos criados em ambiente corporativos possam ser vistos pelo cidadão, quando o usuário que criou o temático deu permissão ao público visualizar;

Demonstrar que a aplicação permite, em ambiente corporativo, ocultar campos para que não sejam exibidos no ambiente cidadão;

Exigir do usuário, no seu primeiro acesso, a obrigatoriedade da aceitação do Termo de Privacidade de Dados, em atendimento a política do município, conforme Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Possibilitar ao usuário, a qualquer momento, a exclusão de sua conta em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A solução tecnológica, obrigatoriamente, deverá atender a prova de conceito ou requisitos de funcionalidades, além da possibilidade de suportar a inserção de novos módulos ou sistemas. Inicialmente, para atender os objetivos da administração a solução de gestão deverá ter os seguintes módulos ou componentes, visando atender na integra as atividades constantes do presente Termo de Referência.

A prova de Conceito será conduzida por uma Comissão Avaliadora, formada por servidores qualificados, que também poderão auxiliar o pregoeiro em outras etapas do certame, como na resposta a eventuais questionamentos e impugnações ou na avaliação da documentação constante da Qualificação Técnica;

Ao final da avaliação da Prova de Conceito, a Comissão Avaliadora se reunirá e emitira um parecer aprovando ou não o sistema apresentado.

O licitante mais bem classificado na fase de julgamento da Proposta Técnica e Preço, realizara a demonstração da Solução ofertada de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência num prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, após, convocação pelo pregoeiro na plataforma de licitações, onde será realizado o agendamento e prestados os avisos e orientações pertinentes e necessárias para realização da demonstração, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento, ocasião que será convocada os demais licitantes na ordem de classificação para apresentação.

A Solução ofertada pela licitante deverá atender a 100% dos quesitos mínimos obrigatórios que são necessários, essenciais e indissociáveis para que ocorra o perfeito funcionamento na fase de implantação do sistema, evitando assim, solução incompleta o que elevará o ônus de desenvolvimento e adequação para a fase de execução contratual. Isso resultaria em inequívocos, riscos de atrasos na implantação, custos adicionais não previstos e prejuízos ao erário público, os requisitos não obrigatórios o contratado deverá providenciar o atendimento dos itens, caso não demonstrados em até 90 dias após a implantação dos quesitos obrigatórios.

Todas as especificações obrigatórias e as não obrigatórias para a demonstração da Prova de Conceito estão contidas no Apêndice I deste Termo de Referência.

Caso a licitante não atender de todos os itens dos requisitos e funcionalidades da solução, conforme estabelecido neste instrumento, será desclassificada e será procedida a convocação da segunda colocada, a qual será avaliada nos mesmos termos, e assim por diante até a apuração de uma licitante que atenda aos requisitos e funcionalidades mínimas exigidas.

Após a convocação, o licitante deverá informar qual a infraestrutura necessária para sua apresentação, pormenorizada e detalhada. Devendo, contudo, observar que todos os hardwares, softwares e redes são de sua exclusiva responsabilidade, o acesso externo ao ambiente de teste e demais recursos deverão correr a suas expensas e esforços, não tendo o licitador qualquer responsabilidade por prover infraestrutura para a realização da POC (Prova de Conceito), concedendo apenas ponto de acesso à internet banda larga de no mínimo 10 mb;

A prova de conceito será realizada de forma presencial dentro do Paço Municipal, em sala a ser definida por ocasião do agendamento;

Para realização da prova de conceito, o licitante poderá designar até 2 (dois) representantes, com perfil técnico, que serão responsáveis por toda demonstração da Prova de Conceito:

O(s) representante(s) chega(rão) com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência ao horário estabelecido pelo pregoeiro, para preparar a infraestrutura necessária para acesso à solução ofertada;

A apresentação da POC terá limite de 04 (quatro) horas e a licitante que ultrapassar o tempo fixado será desclassificada, contudo, caso a Comissão Avaliadora solicite esclarecimentos, será acrescentado o tempo utilizado para o esclarecimento ao prazo final, para que não haja prejuízos a demonstração.

Iniciada a sessão, o(s) representante(s) da licitante deve(rão) efetuar todos os procedimentos solicitados pela equipe técnica, respondendo a dúvidas e questionamentos da equipe, a fim de se apurar o atendimento da Solução Tecnológica aos requisitos elencados no Termo de Referência;

Aos demais licitantes, fica franqueado o direito de acompanhar a demonstração, para isso deverão estar presentes na data, hora e local designados no momento do agendamento, que será realizado via plataforma de licitações, munidos de documentos que os credenciem, em caso de procurador: (procuração contrato social e documento de identificação) ou socio (contrato social e documento de identificação), conforme o caso, obedecendo aos seguintes critérios:

Inscrição limitada a 2 (dois) representantes por LICITANTE, designados para acompanhamento da prova de conceito;

Não será permitido que os licitantes se manifestem verbalmente durante a demonstração, cabendo somente a Comissão Avaliadora, aqueles que quiserem se manifestar deverão formular apontamentos por escrito e entregá-los aos membros da Comissão Avaliadora ao final da demonstração, os casos serão analisados e poderão ser considerados ou rejeitados, mediante parecer no relatório final ao final da demonstração.

Eventuais discordâncias quanto a decisão da Comissão Avaliadora após o relatório final deverá ser manifestada em momento oportuno na fase de intenção de recursos, via plataforma de licitações.

A LICITANTE que realizará a demonstração, bem como, os demais interessados que quiserem acompanhar a demonstração, serão responsáveis por todos os custos envolvidos, como: deslocamentos, hospedagens, alimentação etc., sem nenhum direito a indenização ou ressarcimento, mesmo que venha a ser desclassificada do certame.

Cabe ainda aos licitantes a responsabilidade de acompanhar a todos os avisos, convocações e chamamentos realizados na plataforma de licitações, não responsabilizando o município por prejuízos causados pela do negócio, no caso de não acompanhamento, todas a convocações para as sessões ocorrerão com o aviso mínimo de um dia útil de antecedência.

Parceria

Não há parcerias para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Município de Carapicuíba.

Equipe técnica

Na Tabela 1 são apresentados os profissionais da Prefeitura de Carapicuíba que serão responsáveis pelo suporte, acompanhamento e verificação do andamento da elaboração do PDMAPU e na Tabela 2 são apresentadas as qualificações profissionais mínimas para contratação de terceirizada. Em ambas as tabelas são apresentadas as formações, experiências profissionais e tempo de dedicação ao trabalho.

No que se refere à qualificação técnica exigida para a equipe a ser contratada, a experiência nas execuções é um fator primordial. Os licitantes deverão comprovar suas qualificações para a conformidade dos serviços a serem executados, devendo os mesmos apresentarem:

1. Registro da empresa e Certidão de regularidade junto ao CREA ou CAU;

2. Comprovação da existência em seu quadro permanente de funcionários de pelo menos os profissionais (com registro ativo junto às suas respectivas entidades de classe, nos termos da Resolução do CONFEA e CAU) da equipe técnica mínima, constante na Tabela 2.

3. Todas as comprovações de documentos, como as certidões, deverão ocorrer no momento da licitação, e deverão ainda apresentar a comprovação de pertencer ao quadro funcional da empresa, por uma das seguintes formas:

a) no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

b) no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

c) Contratos de prestação de serviços firmados com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, casam o licitante se sagre vencedor do certame. Ficará condicionada à assinatura do contrato à apresentação do contrato de prestação de serviço registrado em cartório, do profissional detentor do acervo técnico para a execução do serviço. Caso haja a necessidade do profissional ser substituído, deverá ser apresentada a documentação comprobatória de vínculo e de acervo técnico, sendo esta analisada pela área técnica e fiscalização da Prefeitura de Carapicuíba para aprovação.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (OPERACIONAL E PROFISSIONAL)

9.1 OPERACIONAIS: deverão ser apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA ou CAU em nome da empresa licitante atestando a capacidade técnica para a execução de serviços com as características do objeto de licitação conforme descrição a seguir:

- Elaboração de Plano Diretor de Macro e Microdrenagem;

- Elaboração de mapa cartográfico digital do município;

- Mapeamento das áreas críticas de enchentes, inundações e alagamentos;

- Elaboração de equação de chuvas intensas;

- Estudos hidrológicos e hidráulicos com modelos hidrodinâmicos distribuídos;

- Estudos geotécnicos de permeabilidade de solos para fins de drenagem urbana;

- Projetos Básicos de Drenagem Urbana, envolvendo macro e microdrenagem, com estudo de alternativas (reservatórios de retenção/detenção/contenção, canalização de córregos, galerias de águas pluviais);

9.2 PROFISSIONAIS: Todas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA ou CAU citadas acima, para o profissional vinculado à empresa, deverão atestar a capacidade técnica para a execução de serviços com as características do objeto de licitação conforme descrição a seguir:

- Elaboração de Plano Diretor de Macro e Microdrenagem;

- Elaboração de mapa cartográfico digital de município;

- Mapeamento das áreas críticas de enchentes, inundações e alagamentos;

- Elaboração de equações de chuvas intensas;

- Estudos hidrológicos e hidráulicos com modelos hidrodinâmicos distribuídos;

- Estudos geotécnicos permeabilidade de solos para fins de drenagem urbana;

- Projetos Básicos em drenagem Urbana, envolvendo macro e microdrenagem, com estudos de alternativas (reservatórios de retenção/detenção, canalização de córregos, galerias de águas pluviais);

As certidões de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA ou CAU via internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (internet), podendo a comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da realização de diligências;

A visita ao local dos serviços não será uma exigência do Processo licitatório, embora seja recomendável que a empresa licitante visite o local para tomar conhecimento de todas as informações e condições pertinentes aos serviços.

Deverão ser apresentados no momento da licitação os documentos relativos à Proposta: planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição dos custos unitários, composição do BDI. Todos os documentos deverão estar em papel timbrado da empresa, estando expressos a data de referência do orçamento, nome completo, CPF, número do CREA ou CAU e assinatura do Responsável Técnico da planilha.

Tabela 1 - Equipe Técnica da Tomador - CONTRAPARTIDA

| Equipe do tomador - CONTRAPARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | FORMAÇÃO | EXPERIÊNCIA | FUNÇÃO | DEDICAÇÃO (horas) |
| Fabiana Fernanda Marques | Graduada em Direito, 2006. Pós em Psicologia Transpessoal. Pós em direito trabalho. Pós em psicologia jurídica. Pós em direito público. MBA Gestão Governamental. Pós Gestão pública. Pós Direito Administrativo. Pós Direito Notarial e Registral. Pós em Direito Imobiliário. | Secretária de Habitação de Carapicuíba - 2017 - 2024; Secretária de Habitação de Barueri - 2013 - 2016. | Gestora Responsável pelo projeto e contratações. | 288 |
| Tércio Oliveira Monteiro | Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade de São Paulo - USP/Faculdade de Arquitetura e Urbanismos - FAU, 2010. Administrador de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas -FGV, 2004. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 2014. | Experiência em nível Sênior em: Responsável Técnico da Secretaria de Habitação de Carapicuíba; Fiscalização de Obras de Drenagem Urbana e de Infraestrutura (Micro e Macrodrenagem, Pavimentação Asfáltica, Saneamento Básico), 2013-2019; Elaboração de orçamentos de obras e projetos de Infraestrutura - Pavimentação Asfáltica, Saneamento Básico e Drenagem, 2014-2019; Elaboração de Projetos de Sistema Viário e Acessibilidade, Urbanismo e Desenho Urbano, Regularização Fundiária, Básico de Habitações de Interesse Social, e de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação, 2012-2019; e Coordenador dos planos: Plano Local de Habitação de Interesse Social, Plano Municipal de Redução de Riscos e Plano Municipal de Saneamento Básico, 2012,2013 e 2019; | Responsável técnico pelo acompanhamento na elaboração do plano, suporte na validação de estudos e projetos e acompanhamento de equipe de campo. | 480 |
| Lucas Ferreira de Souza | Biólogo com habilitação em biologia marinha graduado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP IB/CLP, 2022 | Experiência em: Licenciamento ambiental sem avaliação de impacto, outorga de recursos hídricos, georreferenciamento para análises ambientais e acompanhamento de projetos de compensação ambiental (2024-2025). Georreferenciamento de propriedades rurais para realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR (2022-2024). Análise de amostras de água em laboratório de microbiologia (2019-2020). | Acompanhamento e suporte na aquisição de dados internos, validação de projetos, verificação de memorial descritivo, pranchas e planilhas orçamentárias, e acompanhamento de equipe de campo. | 960 |
| Maykon Luciano da Cunha Silva | Engenheiro Ambiental e sanitário graduado pela universidade cidade de São Paulo (UNICID) | Experiência em: Licenciamento ambiental sem avaliação de impacto, outorga de recursos hídricos, georreferenciamento para análises ambientais e acompanhamento de projetos de compensação ambiental (2024). | Acompanhamento e suporte na aquisição de dados internos, validação de projetos, verificação de memorial descritivo, pranchas e planilhas orçamentárias, e acompanhamento de equipe de campo. | 960 |
| Olivia Silva Valadares | Engenheira Civil | Experiência em fiscalização e acompanhamento da produção de obra de edificação, controle e ensaios tecnológicos, elaboração de projetos, assistência técnica e regularização edilícia, bem como implantação, manutenção e avaliação de Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001 e PBQP-H) | Acompanhamento e suporte na aquisição de dados internos, validação de projetos, verificação de memorial descritivo, pranchas e planilhas orçamentárias, e acompanhamento de equipe de campo. | 960 |

Tabela 2 - Equipe a ser contratada – FEHIDRO

| Equipe a ser contratada – FEHIDRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMAÇÃO | EXPERIÊNCIA | FUNÇÃO | DEDICAÇÃO (horas) |
| Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento ou Arquiteto; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 20 anos de experiência em elaboração de Planos de Drenagem com CAT em plano de drenagem | Consultor | 310 |
| Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento ou Arquiteto; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 20 anos de experiência em elaboração de Planos de Drenagem com CAT de plano de drenagem em cidades com um mínimo de 180.000 pessoas | Coordenador geral | 706 |
| Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento ou Arquiteto; Registro no Conselho Regional de Classe. | Especialização em Hidráulica e Hidrologia, com mais de 10 anos de experiência na área e CAT de plano de drenagem | Engenheiro Sênior Hidráulica/Hidrologia | 1060 |
| Engenharia Civil; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 10 anos de experiência na área de formação | Eng. Sênior Civil | 280 |
| Geologia; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 10 anos de experiência na área de formação | Geólogo Sênior | 640 |
| Geografia, Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 10 anos de experiência na área de formação | Geógrafo Pleno | 640 |
| Engenharia Ambiental; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 5 anos de experiência na área de formação | Eng. Pleno Ambiental | 460 |
| Engenharia Civil; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 5 anos de experiência na área de formação | Eng. Pleno Civil | 600 |
| Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe. | Especialização em Hidráulica e Hidrologia, com mais de 5 anos de experiência na área | Eng. Pleno Hidráulico | 180 |
| Arquitetura e Urbanismo; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 5 anos de experiência na área de formação | Arquiteto Pleno | 1170 |
| Engenharia Civil; Registro no Conselho Regional de Classe. | Entre 1 e 5 anos de experiência na área de formação | Eng. Júnior Civil | 800 |
| Engenharia Ambiental; Registro no Conselho Regional de Classe. | Entre 1 e 5 anos de experiência na área de formação | Eng. Júnior Ambiental | 1020 |
| Engenharia Civil; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 10 anos de experiência na elaboração de projetos correlatos | Projetista Sênior | 520 |
| Engenharia Civil; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 5 anos de experiência na elaboração de orçamentos correlatos | Engenheiro Pleno Orçamentista | 180 |
| Técnico em Agrimensura | Mais de 5 anos de experiência na área | Topógrafo | 80 |
| Serviço Social; Registro no Conselho Regional de Classe. | Mais de 5 anos de experiência em mobilização social e participação pública para planos municipais | Assistente Social Pleno | 450 |
| Serviço Social; Registro no Conselho Regional de Classe. | Entre 1 e 5 anos de experiência na área de formação | Assistente Social Jr. | 80 |
| Engenharia Civil | Cursando a partir do 3º ano da graduação | Auxiliar Técnico de Eng. Civil | 1020 |
| Engenharia Ambiental | Cursando a partir do 3º ano da graduação | Auxiliar Técnico de Eng. Ambiental | 1120 |
| Ensino Médio Completo e curso profissionalizante em AUTOCAD/ARCGIS | Entre 1 e 5 anos de experiência comprovada utilizando o AUTOCAD/ARCGIS | Técnico Nível Médio (Desenhista/Cadista) | 1130 |
| Auxiliar de Topografia | Entre 1 e 5 anos de experiência como auxiliar de topografia | Técnico Nível Médio (Campo) | 80 |
| Administração | Entre 1 e 5 anos de experiência na área de formação | Secretária Nível Superior | 545 |

METAS, AÇÕES E INDICADORES

Tabela 3 - Metas e Ações

| Objetivo específico 1 - Cadastrar todo o sistema de drenagem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Ação |  |  | Indicador | Prazo |
| Cadastrar 3,25 km/mês da rede de macrodrenagem | Realizar serviços de campo a fim de cadastrar toda rede de macrodrenagem |  |  | km | 20 MESES |
| Cadastrar 383 Poços de Visita (PV)/mês da rede de microdrenagem | Realizar serviços de campo a fim de cadastrar toda rede de microdrenagem |  |  | PV (poço de visita) |  |
| Objetivo específico 2 - Diagnóstico |  |  |  |  |  |
| Meta | Ação |  | Indicador |  | Prazo |
| Compreender situação atual do sistema de drenagem | Avaliar instalações do sistema de drenagem existente Simular as manchas de inundação do sistema atual para variados tempos de recorrência Avaliar a gestão dos serviços atuais de drenagem No mínimo 3 oficinas com população Análises de campo |  | - Mapas das manchas de inundação para os quatro tempos de recorrência previstos. - Relatório de diagnóstico entregue. - Oficinas realizadas. |  | 8 MESES |
| Objetivo específico 3 - Realização do prognóstico e estudo de alternativas |  |  |  |  |  |
| Meta | Ação | Indicador |  |  | Prazo |
| Projetar 3 cenários de crescimento e adensamento populacional e respectivo impacto nos índices de impermeabilização do solo no horizonte de 20 anos | Projetar cenários para o crescimento populacional | Nº de cenários estabelecidos Relatório de prognóstico entregue |  |  | 3 MESES |
|  | Avaliar a expansão da área urbana e adensamento populacional nos cenários projetados |  |  |  |  |
|  | Calcular os índices de impermeabilização do solo nos cenários projetados |  |  |  |  |
| Avaliar no mínimo 5 alternativas de intervenção no sistema de drenagem | Realizar simulações para avaliar a eficiência hidráulica e avaliar o custo-benefício e disponibilidade de áreas para as alternativas de intervenção no sistema de drenagem | Alternativas de intervenção simuladas |  |  |  |
| Objetivo específico 4 - Elaboração dos anteprojetos e orçamentos das alternativas recomendadas |  |  |  |  |  |
| Meta | Ação |  |  | Indicador | Prazo |
| Definir quais alternativas de intervenção no sistema de drenagem deverão ser realizadas e planejar a sua implantação | Apresentar e validar as recomendações de intervenção no sistema de drenagem |  |  | Relatório entregue | 3 MESES |
|  | Estabelecer o plano de implantação das intervenções |  |  |  |  |
|  | Realizar simulações hidrológicas e hidráulicas que deverão apresentar: vazões, volumes armazenados, traçado de linhas de inundação com critérios idênticos para todas as alternativas estudadas |  |  |  |  |
| Detalhar os requisitos técnicos e recursos financeiros necessários para a implantação das intervenções | Desenvolver anteprojetos |  |  | Relatório entregue |  |
|  | Realizar a orçamentação dos projetos |  |  |  |  |
|  | Elaborar estudos de viabilidade econômico-financeiros |  |  |  |  |
|  | Avaliar modelo jurídico-institucional mais adequado |  |  |  |  |
| Objetivo específico 5 - Elaboração da minuta de projeto de lei |  |  |  |  |  |
| Meta | Ação |  |  | Indicador | Prazo |
| Formalização jurídico-institucional dos resultados obtidos pelo trabalho | Elaborar minuta de projeto de lei para aprovar o plano e instituir o programa |  |  | Relatório entregue | 60 DIAS |
|  | Elaborar minutas que sejam necessárias subsidiar o modelo jurídico-institucional adotado |  |  | Relatório entregue |  |
|  | Elaborar o relatório com as medidas emergenciais, o relatório geral e o relatório para cada sub-bacia |  |  | Relatório entregue |  |
| Objetivo específico 13 - Capacitação da equipe da prefeitura |  |  |  |  |  |
| Meta | Ação |  |  | Indicador | Prazo |
| Realizar pelo menos 2 sessões de treinamento de 20 horas cada | Realizar treinamentos da equipe da prefeitura |  |  | Pelo menos 40 horas de treinamento com os servidores da prefeitura Relatório entregue | 60 DIAS |

Produtos e Resultados esperados

| PRODUTO GERAL | SUB-PRODUTO(S) | DESCRIÇÃO | AÇÃO DO PA/PI | META DO PA/PI | BENEFÍCIOS | SUSTENTABILIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - PDMAPU | Relatório 1 | Plano de Trabalho Consolidado | Elaboração de Planos Diretores Municipais para manejo de águas pluviais (ou inserção do tema nos Planos Municipais de Saneamento), em consonância com as diretrizes metropolitanas do PDMAT 3 | Ao menos 5 (cinco) Planos Municipais compatibilizados com diretrizes metropolitanas de macrodrenagem estabelecidas no PDMAT 3 | Com a elaboração do plano será possível definir soluções sustentáveis para os problemas de drenagem e com a execução do plano, por meio das soluções, será possível evitar episódios recorrentes de inundação que atingem todo o município, ou seja, 403.183 habitantes. | O tomador, sendo o responsável pela prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, incorporará no seu planejamento a execução de projetos das medidas de controle estruturais e das medidas de controle não estruturais. |
|  | Relatório 2 | Plano de Mobilização Social |  |  |  |  |
|  | Relatório 3 | Dados e Informações Coletadas e Definição da Base Cartográfica |  |  |  |  |
|  | Relatório 4 | Formulação de Cenários |  |  |  |  |
|  | Relatório 5 | Diretrizes Urbanísticas |  |  |  |  |
|  | Relatório 6 | Inspeção de Campo |  |  |  |  |
|  | Relatório 7 | Cadastro do sistema de drenagem |  |  |  |  |
|  | Relatório 8 | Modelagem Hidrológica e Hidráulica |  |  |  |  |
|  | Relatório 9 | Anteprojetos das Medidas Estruturais de Controle |  |  |  |  |
|  | Relatório 10 | Proposições de Medidas de Controle Não Estruturais |  |  |  |  |
|  | Relatório 11 | Estimativa de Custos das Alternativas e Análise Multicritérios |  |  |  |  |
|  | Relatório 12 | Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais - 1 relatório com as medidas emergenciais, 1 relatório geral e 1 relatório para cada sub-bacia |  |  |  |  |
|  | Relatório 13 | Manual de Drenagem Urbana |  |  |  |  |
|  | Relatório 14 | Banco de Dados geográficos (georreferenciados) |  |  |  |  |

Estratégias de sustentabilidade

Uma estratégia de sustentabilidade em um plano de drenagem urbana deve focar na gestão da água pluvial, minimizando o impacto ambiental e promovendo a resiliência urbana. Isso inclui a adoção de técnicas de drenagem sustentável, como a infiltração e detenção da água, além da criação de espaços verdes que ajudem a controlar o escoamento superficial.

Outro ponto importante é que ele deve ser compatível com o plano diretor de macrodrenagem da bacia do alto tiete (PDMAT 3). O PDMAT 3 é uma ferramenta para o gerenciamento de águas pluviais na região e suas diretrizes devem servir para orientar o planejamento e as ações no sistema de drenagem respeitando as características de cada curso d’água, em especial as vazões de restrição, as Áreas de Preservação Permanentes, tentar evitar no combate á enchentes, os impactos a jusante transferindo assim o problema de local.

Dentro do Plano de Drenagem deve haver soluções sustentáveis para o combate a enchentes e gestão dos sistemas de drenagem, dentre os dispositivos recomendados: microrreservatório, pavimento permeável, poço de infiltração, jardim de chuva, faixa gramada, vala de infiltração, trincheira de infiltração e telhado verde, os quais, realizam o controle na fonte, ou seja, contribuem para a retenção no lote, consequentemente evitam a ocorrência de inundações e alagamentos à jusante da bacia hidrográfica, buscar aumentar o número de áreas verdes se possível e mitigar os impactos da urbanização desordenada sofrida pela cidade de Carapicuíba nos últimos anos, a impermeabilização do solo, tendo em vista que o escoamento superficial é proporcional a impermeabilização. Tal afirmação está intimamente relacionada à densidade populacional e baixa permeabilidade do solo, características estas da intensa urbanização e a supressão das áreas verdes.

Educação ambiental estimula a população a adotar ações que garantam a sustentabilidade urbana, incorporando conceitos de qualidade ambiental, uso racional de recursos, e principalmente a aplicação de métodos eficazes que contribuam para o manejo e controle do escoamento superficial, retornando às condições de pré-urbanização, mitigando assim a ocorrência de desastres naturais no meio urbano, conforme Baptista (2005)

ReFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADASA; UNESCO, 2018. Manual de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do Distrito Federal. Editores: Luiz Fernando Orsini Yazaki, Marcos Helano Fernandes Montenegro, Jeferson da Costa. - Brasília, DF.

- CARAPICUÍBA. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH. Plano Municipal de Redução de Riscos – Movimentações de Massas e Enchentes. Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP. Carapicuíba, outubro de 2013.

CARAPICUÍBA. Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Relatório Consolidado. Prefeitura Municipal de Carapicuíba – SP. Carapicuíba, setembro de 2018.

- DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2013. PDMAT 3 - Terceiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê. Relatório nº 10ª PNE – Plano de Ações Não Estruturais - Revisão 02. DAEE, Consórcio CobrapeEngecorpsMaubertec. Setembro/2013.

- FABHAT - FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ;FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS; CONSÓRCIO COBRAPE-JNS. PBH-AT - Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Relatório Final, Volume III, Plano de Ação. São Paulo, agosto de 2018 - emissão em 12 de janeiro de 2019.

- FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUSP; FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO; 2009. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - Sumário Executivo. Apoio: Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária. Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2009.

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Carapicuíba – Panorama. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/carapicuiba/panorama>.Acesso em 02 de março de 2021.

INSTITUTO GEOLÓGICO. Mapeamento de Riscos de Movimentos de Massa e Inundações do Município de Carapicuíba (2020): Relatório Técnico. São Paulo, 2020.

- TUCCI, Carlos E. M. Drenagem Urbana. Cienc. Cult. Vol. 55 n. 4. São Paulo. Out/Dez. 2003. Disponível em:< http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252003000400020>. Acesso em: 04 de março de 2021.

- BAPTISTA, M. B.; NASCIMENTO, N. O.; BARRAUD, S. Técnicas compensatórias em drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH, 2005.

Maykon Luciano da Cunha Silva

Engenheiro Ambiental

CREA 5069871842-SP

Fabiana Fernanda Marques

Secretária de Projetos Especiais, Convênios e Habitação

APÊNDICE 1.

PROVA DE CONCEITO.

| REQUISITOS E FUNCIONALIDADES PLATAFORMA DE GESTÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seq. | Descrição | Obrigatório SIM/NÃO | Atende SIM/NÃO |
| REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DO SIGWEB |  |  |  |
| 1 | Garantir compatibilidade com os navegadores Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome, sem exigir a instalação prévia de plug-ins nas estações cliente para o seu funcionamento | SIM |  |
| 2 | Disponibilizar interface gráfica para todas as funcionalidades nos idiomas Português (Brasil), Inglês e Espanhol | SIM |  |
| 3 | O software deverá permitir o acesso a imagens armazenadas em mosaico multiresolução, disponibilizadas como serviços Web abertos ou mediante licenciamento do proprietário, incluindo opções como OpenStreetMap, Google, Bing, entre outros | SIM |  |
| 4 | O sistema deverá permitir o cadastro livre de imagens aéreas por meio da inserção no servidor de mapas, com exibição automática no painel de camadas da plataforma de gestão | SIM |  |
| 5 | O software deverá oferecer três níveis de acesso: visitante (sem autenticação), cidadão (autenticado) e restrito (autenticado). No acesso visitante, será permitido apenas a visualização dos mapas | SIM |  |
| 6 | As atualizações dos dados espaciais previstas nas edições cartográficas deverão ser realizadas em ambiente desktop e disponibilizadas em tempo real para visualização no sistema, tanto para acesso cidadão quanto corporativo | SIM |  |
| 7 | A apresentação deve ser feita em uma única base de dados. Deve ser indicado apenas um município de modelo onde ocorrerá a apresentação de todos os itens | SIM |  |
| 8 | A aplicação deverá oferecer, no mínimo, três temas de cores para que o usuário possa escolher de acordo com sua preferência | SIM |  |
| 9 | A aplicação deverá contar com controles de visualização automática dos componentes cartográficos do mapa, conforme o nível de aproximação. | SIM |  |
| 10 | Deverá existir um painel de camadas temáticas, organizadas por assuntos distintos, que permita ao usuário habilitar ou desabilitar a visualização de cada camada, bem como realizar o download em, no mínimo, formato Shapefile | SIM |  |
| 11 | Também deverá ser possível, via interface, editar os dados institucionais do município, incluindo o brasão e demais informações gerais do cliente | SIM |  |
| 12 | Apresentar ferramenta com Interoperabilidade da Base dos Dados permitindo o carregamento de fontes externas (WMS ou shapefile) | SIM |  |
| SIGWEB EM AMBIENTE CORPORATIVO |  |  |  |
| Ferramentas |  |  |  |
| 13 | O software deverá permitir a inclusão de anexos, no mínimo, em lote, quadra, loteamento e bairro, no formato PDF, possibilitando a seleção do tipo de anexo (como Contrato, RG, Croqui, etc.) e a associação de um código ao documento | SIM |  |
| 14 | O software deverá permitir a inclusão de anexos do tipo hiperlink, no mínimo, em lote, quadra, loteamento, bairro e imóveis rurais, possibilitando a seleção do tipo de anexo (como Contrato, RG, Croqui, etc.) e a associação de um código ao documento | SIM |  |
| 15 | O sistema deverá permitir a criação de uma nova classificação de anexo no momento da requisição, caso o tipo desejado não esteja disponível | SIM |  |
| 16 | O sistema deverá disponibilizar uma funcionalidade para localizar anexos por meio de filtros como código do anexo, tipo de documento, extensão do arquivo, entidade relacionada e data de criação | SIM |  |
| 17 | Ao localizar o anexo ter a opção de localizar a feição na qual ele está inserido e realizar download do arquivo | SIM |  |
| 18 | O sistema deverá permitir a visualização de feições localizadas em um entorno (buffer) definido pelo usuário, a partir de uma feição existente ou por seleção livre. As feições das camadas ativas deverão ser retornadas em uma listagem | SIM |  |
| 19 | Na lista de feições retornadas no buffer, o usuário deverá poder selecionar uma feição e ser redirecionado para ela | SIM |  |
| 20 | O sistema deverá permitir o cálculo de medidas lineares e dois ou mais segmentos, exibindo a medida de cada segmento individualmente | SIM |  |
| 21 | O sistema deverá permitir o cálculo de medidas de área, exibindo a medida de cada arestas individualmente, bem como a soma da área total e do perímetro | SIM |  |
| 22 | Ferramenta de análise de perfil altimétrico. Na funcionalidade deve ser possível analisar o perfil de terreno e de superfície a partir de um traçado no mapa de navegação | SIM |  |
| 23 | Permitir a alteração do nível de transparência da camada carregada | SIM |  |
| 24 | Ser possível rotacionar o mapa de navegação (a orientação espacial deve ser atualizada conforme a rotação) | SIM |  |
| 25 | Permitir a visualização de um segundo mapa sobre o mapa principal, com função de swipe | SIM |  |
| 26 | Demonstrar que a plataforma web possibilita obtenção da localização atual do usuário, sendo exibida diretamente no mapa de navegação. | SIM |  |
| 27 | A aplicação deverá oferecer uma ferramenta de geração de rotas com base na seleção de dois ou mais pontos diretamente no mapa | SIM |  |
| 28 | O sistema deve possuir um visualizador de fotos 360º (estilo street view), com a possibilidade de avanço e retrocesso na visualização das imagens | SIM |  |
| 29 | Permitir visualização em tela flutuante das imagens do acervo Google Street View bastando apenas a indicação do local desejado | NÃO |  |
| 30 | Possui ferramentas de navegação: Zoom + (aproximação), Zoom - (distanciamento), Zoom para área selecionada, Zoom para extensão total. | SIM |  |
| 31 | Possuir controle de navegação (“pan”) pela ação de arrasto do botão esquerdo do “mouse” | SIM |  |
| 32 | Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel” | SIM |  |
| 33 | Deverá ser possível localizar um ponto no mapa por meio da inserção de coordenadas | SIM |  |
| Consulta de Dados |  |  |  |
| 34 | Deverá ser possível realizar uma busca global por endereços utilizando uma API externa, onde o usuário poderá selecionar qualquer endereço e ser redirecionado a localização, sem vínculos com entidades do banco de dados | SIM |  |
| 35 | Apresentar as Coordenadas Geográficas no formato de Graus Decimais e no formato UTM (Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na localização do cursor do mouse | SIM |  |
| 36 | Durante a realização de uma pesquisa, as feições selecionadas deverão exibir uma marcação visual que identifique claramente os elementos selecionados | SIM |  |
| 37 | Visualizar dados de curva de nível | SIM |  |
| Impressão/Exportação de Dados |  |  |  |
| 38 | Deverá permitir impressão de mapa customizável contendo título, subtítulo, legenda e orientação espacial (sendo atualizada conforme a rotação do mapa) | SIM |  |
| 39 | Na impressão do mapa customizável o usuário deverá ter a possibilidade de inserir carimbo digital, contendo nome da empresa, responsável, data e a versão | SIM |  |
| 40 | Apresentar ferramenta de impressão do Mapa de Navegação | SIM |  |
| 41 | Deverá ser possível configurar a página de impressão nos formatos A3 e A4, com orientação retrato ou paisagem | SIM |  |
| AMBIENTE CORPORATIVO - MÓDULO GESTÂO DA DRENAGEM |  |  |  |
| 42 | O banco de dados deverá conter entidades relacionadas ao serviço de drenagem, incluindo Boca de Lobo, Boca de Leão, Poço de Visita, Caixa de Ligação, Bacia de Contribuição, Rede de Drenagem e Mancha de Inundação. | SIM |  |
| 43 | O processo de cadastro de um novo período de Mancha de Inundação poderá ser realizado tanto por software desktop quanto por um servidor de mapas. | SIM |  |
| 44 | Ao cadastrar um novo período de Mancha de Inundação, a plataforma de gestão deverá exibir as informações de forma categorizada, | SIM |  |
| 45 | Ao selecionar uma feição da Mancha de Inundação, a plataforma de gestão deverá quantificar e listar individualmente os imóveis afetados, permitindo destacá-los no mapa. | SIM |  |
| 46 | Ao selecionar uma área de inundação, o sistema deverá exibir automaticamente a quantidade total de imóveis afetados e fornecer uma listagem detalhada. | SIM |  |
| 47 | Ao modificar a quantidade de aberturas de uma Boca de Lobo, o sistema deverá atualizar automaticamente o valor da vazão máxima de captação correspondente. | SIM |  |
| AMBIENTE CORPORATIVO - MANUTENÇÃO DE USUÁRIO |  |  |  |
| 48 | O sistema deverá permitir o acesso a informações do Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios, para facilitar, quando necessário, o cadastramento de endereços | NÃO |  |
| 49 | O sistema deve possibilitar ao cidadão a criação de usuário e senha para autenticação no acesso público | SIM |  |
| 50 | O sistema deve possibilitar ao funcionário solicitar usuário e senha de acesso restrito. Essa solicitação será aceita ou não pelo usuário administrador no ambiente corporativo | SIM |  |
| 51 | O usuário administrador poderá recusar o cadastro de um usuário corporativo. Após a recusa, deverá ser demonstrado que o solicitante continuará com usuário cidadão | SIM |  |
| 52 | O sistema deverá permitir o acesso em tempo real a cadastros de pessoas físicas e jurídicas mantidos por sistemas legados e utilizar estas informações nos processos de autenticação e acesso, caso estas informações sejam disponibilizadas pela Prefeitura | NÃO |  |
| 53 | O usuário administrador, durante o aceite do cadastro de um usuário corporativo, poderá editar a estrutura organizacional à qual o solicitante pertence, além de incluir ou excluir perfis de acesso | SIM |  |
| 54 | A senha deverá ter tamanho mínimo de 6 caracteres | SIM |  |
| 55 | Realizar o bloqueio do usuário após N tentativas de login sem sucesso (número de tentativas e tempo de bloqueio configuráveis) | SIM |  |
| 56 | Deverá ser possível alterar a ordem de visualização das camadas no painel, de acordo com o perfil de acesso do usuário | SIM |  |
| 57 | Visualizar, por meio de intercace, todas as tentativas bem-sucedidas de login | SIM |  |
| 58 | Por meio da interface do sistema, deverá ser possível ao usuário com perfil de administrador alterar a nomenclatura das camadas exibidas | SIM |  |
| SIGWEB EM AMBIENTE PÚBLICO (ACESSO CIDADÃO) |  |  |  |
| Consulta de Dados |  |  |  |
| 59 | Os temáticos criados em ambiente corporativos e disponibilizados para o cidadão (e apenas esses) deve ser visualizado neste ambiente | SIM |  |
| 60 | Demonstrar que a aplicação permite, em ambiente corporativo, ocultar campos para que não sejam exibidos no ambiente cidadão. | SIM |  |
| 61 | A aplicação deve permitir, no ambiente corporativo, a definição de quais camadas geográficas estarão disponíveis para visualização no ambiente cidadão. | SIM |  |
| 62 | Visualizar dados de Zoneamento | SIM |  |
| 63 | Realizar Consulta de Viabilidade para Parcelamento/Desmembramento de um determinado imóvel apontado pelo(a) usuário(a) | SIM |  |
| 64 | Realizar Consulta de Viabilidade para Funcionamento de um determinado imóvel apontado pelo(a) usuário(a), permitindo também a seleção dos usos/atividades de interesse | SIM |  |
| 65 | Para a seleção de atividades deverá ser possível que o usuário digite parte de sua descrição | NÃO |  |
| 66 | Para a seleção de atividades deverá ser possível que o usuário digite parte do seu código | NÃO |  |
| Ferramentas |  |  |  |
| 67 | Possui ferramentas de navegação: Zoom + (aproximação), Zoom - (distanciamento), Zoom para área selecionada, Zoom para extensão total. | SIM |  |
| 68 | Possuir controle de navegação (“pan”) pela ação de arrasto do botão esquerdo do “mouse” | SIM |  |
| 69 | Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel” | NÃO |  |
| 70 | O sistema deverá permitir o cálculo de medidas lineares e dois ou mais segmentos, exibindo a medida de cada segmento individualmente | SIM |  |
| 71 | O sistema deverá permitir o cálculo de medidas de área, exibindo a medida de cada arestas individualmente, bem como a soma da área total e do perímetro | SIM |  |
| 72 | Exigir do usuário, no seu primeiro acesso, a obrigatoriedade da aceitação do Termo de Privacidade de Dados, em atendimento a política do município conforme Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). | SIM |  |
| 73 | Possibilitar ao usuário, a qualquer momento, a exclusão de sua conta em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). | SIM |  |

Total de Itens Obrigatórios: 68 itens.

Total de Itens Não Obrigatórios: 5 itens.